АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2020г.	№	1351-па

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов администрации городского округа Кашира от 23.06.2020г. № 46-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением  администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3250-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 05.03.2020 № 492-па, от 27.03.2020 № 769-па, от 05.06.2020 № 1155-па) (далее - Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2.Паспорт подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3.Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4.Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5 Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6.Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7.Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8.Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9.Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10.Адресный перечень подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Программы изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11.Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению.

1.12.Методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы изложить в редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                            Д.В. Волков

|  | Приложение №1 к постановлению администрации городского округа Кашира от 13.07.2020 № 1351-па «Приложение Утвержден постановлением Администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3250-па» |
| --- | --- |

# ПАСПОРТ

##### муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и

##### энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира |
| Перечень подпрограмм | I «Чистая вода» II «Системы водоотведения» III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» VI «Развитие газификации» VIII «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 284 054,0 | 282 790,0 | 632,0 | 632,0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета города Москвы | 6 555,0 | 6 555,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 55 750,1 | 40 987,1 | 6 381,5 | 6 381,5 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные источники | 612 484,1 | 487 786,5 | 72 997,6 | 19 500,0 | 6 800,0 | 25 400,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 958 843,2 | 818 118,6 | 80 011,1 | 26 513,5 | 7 800,0 | 26 400,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

Паспорт подпрограммы I «Чистая вода»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма I «Чистая вода» Администрации городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 16 189,3 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 189,3 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 16 189,3 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20 189,3 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ I "ЧИСТАЯ ВОДА"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПОДПРОГРАММА I "ЧИСТАЯ ВОДА" | ИТОГО | 50675,00 | 20189,3 | 16189,3 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций Управление строительства и благоустройства | Увеличение доли населения, обеспеченного добро-качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
|  | Средства бюджета Московской области | 35000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15675,00 | 20189,3 | 16189,3 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | ИТОГО | 50675,00 | 20189,3 | 16189,3 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление строительства и благоустройства, ресурсоснабжающие организации | Увеличение доли населения, обеспеченного добро-качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15675,00 | 20189,3 | 16189,3 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Увеличение доли населения, обеспеченного добро-качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15675,0 | 4989,3 | 4989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2.51 - Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ г.о.Кашира "Благоустройство" | Обеспечение надежного содержания источников децентрализованного водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 2.52 - Приобретение насосного и иного оборудования на ВЗУ-2 | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МУП "Водоканал" | Обеспечение водоснабжением |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 9200,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых

предусмотрено

мероприятием 02.01.Строительство и реконструкция объектов водоснабжения  Подпрограммы I "Чистая вода "

муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2019, тыс.руб. | источники финансирования | Фининсирование, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 02.01.1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям проектируемого объекта ВЗУ, вблизи д.Лиды | 2020 | 2,5 МВт | 4989,3 | 11641,7 | Итого | 4989,3 | 4989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4989,3 | 4989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  | Итого | 4989,3 | 4989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4989,3 | 4989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 2.52 Приобретение насосного и иного оборудования на ВЗУ-2 Подпрограммы "Чистая вода"

муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Муниципальный заказчик  Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства, РСО МУП "Водоканал"

| № п/п | наименование объекта (адрес объекта) | виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | период проведения работ | источники финансирования | Фининсирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.52.1 | Объект 1 ВЗУ-2, д.Терново-1 | Приобретение и установка | 2 ед. электронасоса; 2 ед. станции управления и защиты; 2 ед.частотных преобразователей | 2020 | Итого | 9200,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9200,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию |  |  |  | Итого | 9200,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9200,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

# Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма II «Системы водоотведения» Администрации городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 900,0 |
|  |  | Средства бюджета города Москвы | 6 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 555,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ II "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПОДПРОГРАММА II "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ" | ИТОГО | 7922,0 | 6900,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций Управление строительства и благоустройства | Выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | Средства бюджета города Москвы | 6555,0 | 6555,0 | 6555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1367,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | ИТОГО | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление строительства и благоустройства, ресурсоснабжающие организации | Ввод объектов в эксплуатацию |
|  |  |  | Средства бюджета города Москвы | 6555,0 | 6555,0 | 6555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Средства бюджета города Москвы | 6555,0 | 6555,0 | 6555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управление строительства и благоустройства, ресурсоснабжающие организации | Выполненные работы по строительству и реконструкции объектов очистки сточных вод, в т.ч.ПИР |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Обеспечение стабильной работы канализацион ных насосных станций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 - Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Выполненные работы по капитальному ремонту канализационных коллекторов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 7

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.02 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

Подпрограммы "Системы водоотведения " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры и

энергоэффективности"

Муниципальный заказчик  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2019, тыс.руб. | источники финансирования | Фининсирование, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01.02.1 | Объект 1 Строительство очистных сооружений г. Кашира д. Терново 1 (ПИР) | 2019-2020 | 20 000 куб.м/сут. | 6900,0 | 0 | Итого | 6900,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Москвы | 6555,0 | 6555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  | Итого | 6900,0 | 6900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города Москвы | 6555,0 | 6555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 345,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

# Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации городского округа Кашира |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Администрации городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 676 354,9 | 11 002,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 690 357,5 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 282 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 158,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17 944,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 21 944,4 |
|  |  | Внебюджетные средства | 376 252,5 | 10 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386 255,1 |

Приложение № 9

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ  КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ "  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПОДПРОГРАММА III "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ" | ИТОГО | 876582,8 | 690357,5 | 676354,9 | 11002,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций | Выполненные мероприятия по совершенствованию систем управления коммунальным комплексом |
|  | Средства бюджета Московской области | 573304,0 | 282158,0 | 282158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Кашира | 109245,4 | 21944,4 | 17944,4 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 194033,4 | 386255,1 | 376252,5 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области" | 2020-2024 | ИТОГО | 792403,1 | 685357,5 | 675354,9 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций | Выполненные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 573304,0 | 282158,0 | 282158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25065,7 | 16944,4 | 16944,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 194033,4 | 386255,1 | 376252,5 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 - Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | ИТОГО | 0,0 | 26314,2 | 16311,6 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РСО ООО "Жилресурс" Управление ЖКХ | Ввод объекта в эксплуатацию (котельная в д.Корыстово) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 26314,2 | 16311,6 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03- Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения | 2020-2024 | ИТОГО | 710007,4 | 589940,9 | 589940,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РСО ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира" | Введенные в эксплуатацию объекты централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 515974,0 | 230000,0 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 194033,4 | 359940,9 | 359940,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 - Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | ИТОГО | 82395,7 | 63685,0 | 63685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, КУИ администрации г.о.Кашира | Приобретенные сети в муниципальную собственность |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57330,0 | 52158,0 | 52158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25065,7 | 11527,0 | 11527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 - Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024 | ИТОГО | 0,0 | 5417,4 | 5417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Выполненные работы по сетям коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 5417,4 | 5417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 "Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства" | 2020-2024 | ИТОГО | 64417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций | Повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 64417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций | Стабильная работа РСО |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов" | 2020-2024 | ИТОГО | 1000,0 | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций | Актуализированные схемы и программы городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1000,0 | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1 | Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 | ИТОГО | 500,0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ | Актуализированная схема теплоснабжения городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 500,0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2 | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | ИТОГО | 500,0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ | Актуализированные схемы водоснабжения и водоснабжения городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 500,0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.3 | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ | Разработанная программа комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 10

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых

Предусмотрено

основным мероприятием  02"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области"  Подпрограммы  III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "

муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, тыс.руб. | источники финансирования | Фининсирование, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |  |
| 2.3.1 | Создание и модернизация объектов централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории г.о.Кашира | 2020-2024 |  | 589940,9 | 0,0 | Итого | 589940,9 | 589940,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 230000,0 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 359940,9 | 359940,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  | Итого | 589940,9 | 589940,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 230000,0 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 359940,9 | 359940,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры   Подпрограммы III"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "

муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Муниципальный заказчик  Администрация городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира, КУИ администрации г.о.Кашира

| № п/п | наименование объекта (адрес объекта) | виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | период проведения работ | источники финансирования | Фининсирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02.04.1 | Объект 1 Приобретение тепловых сетей филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация" | приобретение | 12 395 п.м. | 2020 | Итого | 63685,0 | 63685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52158,0 | 52158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11527,0 | 11527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию |  |  |  | Итого | 63685,0 | 63685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 52158,0 | 52158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11527,0 | 11527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование

которых предусмотрено

основным мероприятием  02. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области" Подпрограммы  III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "

муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, тыс.руб. | источники финансирования | Фининсирование, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |  |
| 2.2.1 | Строительство котельной д.Корыстово, ул.Центральная (в том числе ПИР) | 2020-2021 | 1,34 Гкал/ч | 26 314,21 | 0 | Итого | 26314,2 | 16311,6 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 26314,2 | 16311,6 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  | Итого | 26314,2 | 16311,6 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 26314,2 | 16311,6 | 10002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.05. Организация в границах городского округа теплоснабжения населения  Подпрограммы III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "

муниципальной программы городского округа Кашира "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Муниципальный заказчик  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия РСО

| № п/п | наименование объекта (адрес объекта) | виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | период проведения работ | источники финансирования | Фининсирование, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02.05.1 | Объект 1 д.Корыстово, ул. Центральная от новой БМК до ТК перед почтой | капитальный ремонт сетей отопления и ГВС | 1804 п.м. | 2020 | Итого | 5417,4 | 5417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5417,4 | 5417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию |  |  |  | Итого | 5417,4 | 5417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5417,4 | 5417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 11

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

##### «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

наименование муниципальной программы городского округа Кашира

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» |
| 1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел | 96 | 96/63000 | 96/63000 | 96/63000 | 100/66000 | 100/66000 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| Подпрограмма II "Системы водоотведения" |
| 1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | ед./тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 1/20000м3 | 1/700м3 | 1/700м3 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| 2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станции | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |
| 1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | ед | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области" |
| 2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 5 "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов" |
| 3 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 02 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области" |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D) | приоритетный | % | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | Основное мероприятие 1 "Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области" |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | приоритетный | % | 99,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1 "Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области" |
| 3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа | % | 37,96 | 50,41 | 62,86 | 75,31 | 87,76 | 100 | Основное мероприятие 2 "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области" |
| 4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа | % | 4,91 | 9,8 | 13,9 | 18,0 | 23,3 | 28,1 | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |
|  | Подпрограмма VI «Развитие газификации» |  |
| 5.1 | Уровень газификации населения (доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных населенных пунктах городского округа Кашира) | показатель муниципальной программы | процент | 94,33 | 94,85 | 95,84 | 95,84 | 95,84 | 96,02 | Основное мероприятие 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах» |
| 5.2 | Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира | показатель муниципальной программы | процент | 25,77 | 27,84 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 35,05 | Основное мероприятие 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах» |
| 5.3 | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира | показатель муниципальной программы | процент | 25,0 | 27,08 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 34,38 | Основное мероприятие 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах» |
| 5.4 | Доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира | показатель муниципальной программы | процент | 83,04 | 84,64 | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 89,02 | Основное мероприятие 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах» |
| 5.5 | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира | показатель муниципальной программы | км | 7,21 | 10,51 | 22,70 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | Основное мероприятие 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах» |

Приложение № 12

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 13.07.2020	№ 1351-па

# Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

# «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Подпрограмма I «Чистая вода» |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к обшей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление» Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | годовая |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2 | Подпрограмма II «Системы водоотведения» |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2.3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов | Государственная автоматизированная система «Управление» Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1- канализация «сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» | годовая |
| 3 | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. | Процент | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где 3 Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов; АСТС- актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление». | Ежеквартальная |
| 3.3 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | Подготовка к отопительному периоду определяется как отношение фактического выполнения заданий по подготовке объектов и муниципальных образований к отопительному периоду к плановым показателям. | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 4 | подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | Д = М×100%, К , где Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше(А, B, C, D); М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энегетической эффективности (А, B, C, D); К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Ежегодная |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | процент | Д = М×100% К, где Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; Государственная автоматизированная система «Управление». | ежеквартальная |
| 4.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. | процент | Д = М×100% К , где Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. процент | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ежеквартальная |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | процент | Д = М×100% К, где Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ежеквартальная |
| 5 | Подпрограмма VI «Развитие газификации» |
| 5.1 | Уровень газификации населения (доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных населенных пунктах городского округа Кашира) | процент | Ун = Ч1/ Ч2 х 100%, где: Ун - уровень газификации населения, процент; Ч1- численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения в городском округе Кашира на конец года, единиц; Ч2 - общая численность постоянно зарегистрированного населения в городском округе Кашира на конец года, единиц. Численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения рассчитывается как: Ч1 = Чг + Чэ, где: Чг - численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения (населения, проживающего в газифицированном жилом фонде многоквартирном, индивидуальном и т.д.) в городском округе Кашира на конец года, единиц; Чэ - численность постоянно зарегистрированного населения, постоянно проживающего в жилом фонде, оборудованном стационарными напольными электрическими плитами (население, не требующее газификации), единиц. | Ведомственная отчетность по численности населения, газифицированного природным газом, проживающего в жилом фонде оборудованном электрическими плитами, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира по численности населения округа. | Годовой |
| 5.2 | Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира | процент | Унп = Ч3/ Ч4 х 100%, где: Унп - доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира (уровень газификации населенных пунктов), процент; Ч3 - число газифицированных населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц; Ч4 - общее число населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц. | Сведения по количеству населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира по количеству населенных пунктов округа. | Годовой |
| 5.3 | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира | процент | Усп = Ч5/ Ч6 х 100%, где: Усп - доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира (уровень газификации населенных пунктов), процент; Ч5 - число газифицированных сельских населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц; Ч6 - общее число сельских населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц. | Сведения по количеству населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира по количеству населенных пунктов округа. | Годовой |
| 5.4 | Доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира | процент | Усн = Ч7/ Ч8 х 100%, где: Усн - доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, процент; Ч7- численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения в сельских населенных пунктах городского округа Кашира на конец года, единиц; Ч8 - общая численность постоянно зарегистрированного населения в сельских населенных пунктах городского округа Кашира на конец года, единиц. | Ведомственная отчетность по численности населения, газифицированного природным газом, проживающего в жилом фонде оборудованном электрическими плитами, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира по численности населения округа. | Годовой |
| 5.5 | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира | км | Рассчитывается путем суммирования протяженности введенных в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира на конец года. Единица измерения: километр. | Администрация городского округа Кашира, отчетные данные АО «Мособлгаз» | Годовой |