АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021 № 701-па
Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной 
комфортной городской среды»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от  29.12.2020 № 121-н  «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021 № 12-н), постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 № 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, от 28.09.2020 №2016-па, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 30.12.2020 № 2973-па, от 11.02.2021 № 313-па) (далее - Программа):

1.1.  Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4.   Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.5. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6.   Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9.  Приложение №3 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
1.10.  Приложение №11 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.
1.11. Подпрограмму I «Комфортная городская среда» Программы дополнить приложением №12, согласно приложению №11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение №2 к подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» изложить в редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение №9 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение №5 к подпрограмме I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение №3 к подпрограмме II «Благоустройство территорий» изложить в редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению.


2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава
городского округа Кашира                                                                  Д.В. Волков
Приложение №1

к постановлению администрации 

                                     городского округа Кашира

                         от 24.03.2021 №701-па
ПАСПОРТ

муниципальной программы  

«Формирование современной комфортной городской среды»
	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» администрации городского округа Кашира



	Цели муниципальной программы
	Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Средства бюджета Московской области
	220 700,0
	143 185,0
	

49 859,8



	14 268,7
	13 386,5
	0

	Средства Дорожного фонда Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства федерального бюджета
	54 000,0
	54 000,0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа Кашира
	957 000,7
	313 376,3
	

272 177,1



	

199 172,5



	

172 274,8



	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, в том числе по годам:
	1 231 700,7
	510 561,3
	322 036,9
	213 441,2
	185 661,3
	0


Приложение №2

к постановлению администрации 

городского округа Кашира                                                                                                                                                                                                                                               от 24.03.2021 №701-па
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

	N  
п/п
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица  
измерения
	Базовое значение на начало реализации подпрограммы
	Планируемое значение показателя по годам реализации
	Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

	1.1
	2021 Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: - пешеходные зоны, набережные, зоны отдыха, площади, стелы,

парки
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)
	единиц
	3
	2
	0
	1
	1
	1
	Основное мероприятие F2



	1.2
	2021 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий
	Отраслевой показатель
	единиц
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	Основное мероприятие 01

	1.3
	2021 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий
	Отраслевой показатель
	единиц
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	Основное мероприятие 01

	1.4
	2021 Количество установленных детских игровых площадок
	Обращение Губернатора Московской области
	единиц
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	Основное мероприятие F2

	1.5
	2021 Количество благоустроенных дворовых территорий
	Обращение Губернатора Московской области
	единиц
	83
	103
	11
	143
	163
	183
	Основное мероприятие F2



	1.6
	2021 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)
	%
	9
	12
	15
	20
	25
	30
	Основное мероприятие F2

	1.7
	2021 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)
	единиц
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	Основное мероприятие F2

	1.8
	2021 Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту
	Отраслевой показатель 
	единиц
	21
	23
	23
	26
	24
	22
	Основное мероприятие 01

	1.9
	2021 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту
	Отраслевой показатель 
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Основное мероприятие F2



	1.10
	2021 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
	Отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Основное мероприятие F2

Основное мероприятие 01

	1.11
	2021 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
	Обращение Губернатора Московской области
	%
	120
	120
	120
	150
	160
	170
	Основное мероприятие F2



	1.12
	2021 Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха
	Отраслевой

показатель
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Основное мероприятие F2



	1.13
	2021 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области
	Обращение Губернатора Московской
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Основное мероприятие F2



	1.14
	2021 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
	Отраслевой

показатель
	квадратный метр
	0
	13 102,50
	6224,2
	0
	0
	0
	Основное мероприятие F2

	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории»

	2.1
	2021 Количество объектов и элементов благоустройства, отвечающих нормативным требованиям
	Показатель муниципальной программы
	единиц
	2610
	2620
	2630
	2640
	2650
	2660
	Основное мероприятие 1

	2.2
	2021 Количество вновь введенных объектов и установленных элементов благоустройства 
	Показатель муниципальной программы
	единиц
	24
	27
	31
	34
	37
	40
	Основное мероприятие 1

	2.3
	2021 Площадь обслуживаемой территории и насаждений
	Показатель муниципальной программы
	кв. м
	717 590
	1 272 960,8
	878 137
	880 200
	900 300
	900 300
	Основное мероприятие 1

	2.4
	2021 Площадь внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей площади внутриквартальных дорог 
	Показатель муниципальной программы
	тыс. кв. м
	202,6
	208,7
	214,8
	220,9
	227,3
	233,8
	Основное мероприятие 1

	2.5
	2021 Доля отремонтированных внутриквартальных дорог, в общем количестве нуждающихся в проведении текущего ремонта
	Показатель муниципальной программы
	%
	4,54
	4,72
	4,90
	5,08
	5,26
	5,44
	Основное мероприятие 1

	2.6
	2021 Объем потребленной электроэнергии
	Показатель муниципальной программы
	киловатт
	84 000,0
	96 600,0
	111 090,0
	127 753,0
	140 528,0
	154 580,0
	Основное мероприятие 1

	Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

	3.1
	2021 Количество отремонтированных подъездов МКД
	Обращение Губернатора МО
	единиц
	281
	30
	44
	0
	0
	0
	Основное мероприятие 1

	3.2
	2021 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы
	Обращение Губернатора МО
	единиц
	57
	28
	45
	34
	36
	36
	Основное мероприятие 2


Приложение №3

к постановлению администрации 

городского округа Кашира

от 24.03.2021 №701-па
ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» 
	Координатор муниципальной программы
	 Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 


	Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Организация комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

	Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:


	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Средства федерального бюджета
	54 000,0
	54 000, 0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Московской области
	212 213,2
	142 673,6
	41 884,4
	14 268,7
	13 386,5
	0

	Средства бюджета городского округа Кашира
	197 018,5
	67 075,6
	68 531,7
	32 694,4
	28 716,8
	0

	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	
	0

	Всего, в том числе по годам:
	463 231,7
	263 749,2
	110 416,1
	46 963,1
	42 103,3
	0


Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира
от 24.03.2021 №701-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ I «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы                                           (тыс. руб.)
	Всего,                      (тыс. руб.)
	Объём финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	 Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ПОДПРОГРАММА "КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
	2020-2024
	Итого:
	552 778,3
	463 231,7
	263 749,2
	110 416,1
	46 963,1
	42 103,3
	0,0
	МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира "Благоустройство», Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира, МАУК "Городской парк", МБУК "Дом культуры Ожерелье", Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
	Благоустройство территорий городского округа Кашира

	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	103 626,1
	212 213,2
	142 673,6
	41 884,4
	14 268,7
	13 386,5
	0,0
	
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	131 667,3
	54 000,0
	54 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	11 036,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	306 448,0
	197 018,5
	67 075,6
	68 531,7
	32 694,4
	28 716,8
	0,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1
	Основное мероприятие 1 - Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
                    
	2020-2024
	Итого:
	21 711,2
	121 055,4
	23 976,3
	66 675,9
	29 015,0
	25 264,9
	0,0
	МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
	Благоустроенные общественные территорий городского округа Кашира Московской области

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	4 702,0
	4 944,3
	0,0
	4 944,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	17 009,2
	116 111,1
	23 976,3
	61 731,6
	29 015,0
	25 264,9
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	 
	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	 

	1.1.
	Мероприятие 4 -Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области.
	2020-2024
	Итого:
	10 247,3
	111 491,4
	19 356,6
	51 854,9
	22 015,0
	18 264,9
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустройство дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	202,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 044,8
	111 491,4
	19 356,6
	51 854,9
	22 015,0
	18 264,9
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Мероприятие 10
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета 
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	22 601,8
	0,0
	8 601,8
	7 000,0
	7 000,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустройство дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	22 601,8
	0,0
	8 601,8
	7 000,0
	7 000,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	Мероприятие 12 - Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счёт средств местного бюджета
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	3 135,0
	3 135,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Управление ЖКХ администрации г.о. Кашира
	Благоустройство территорий городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	3 135,0
	3 135,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Мероприятие 16
Комплексное благоустройство дворовых территорий
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	1 484,7
	1 484,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустройство дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	1 484,7
	1 484,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5.
	Мероприятие 21
Ямочный ремонт асфальтного покрытия дворовых территорий
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	6 219,2
	0,0
	6 219,2
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустройство дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,0
	4 944,3
	0,0
	4 944,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	1 274,9
	0,0
	1 274,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2
	Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
                    
	2020-2024
	Итого:
	287 158,8
	318 299,6
	239 772,9
	43 740,2
	17 948,1
	16 838,4
	0,0
	МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира «Благоустройство»,                                отдел благоустройства, Управление ЖКХ администрации  г. о. Кашира, МАУК "Городской парк", МБУК "Дом культуры Ожерелье", Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
	Благоустройство территорий городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	98 924,1
	207 268,9
	142 673,6
	36 940,1
	14 268,7
	13 386,5
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	131 667,3
	54 000,0
	54 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	11 036,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	45 530,4
	57 030,7
	43 099,3
	6 800,1
	3 679,4
	3 451,9
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.2.
	Мероприятие 6 - Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях -победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	168 482,7
	168 482,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустроенные общественные территорий городского округа Кашира Московской области

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,0
	129 394,7
	129 394,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	39 088,0
	39 088,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.3.
	Мероприятие 7 - Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	2020-2024
	Итого:
	126 442,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустроенные общественные территорий городского округа Кашира Московской области

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	25 889,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	77 667,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	22 886,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.4.
	Мероприятие 8 - Ремонт дворовых территорий
	2020-2024
	Итого:
	33 584,6
	38 280,3
	17 290,2
	20 990,1
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустройство дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	27 505,8
	29 966,0
	13 278,9
	16 687,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6 078,8
	8 314,3
	4 011,3
	4 303,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.5.
	Мероприятие 10 -Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	2020-2024
	Итого:
	23 856,2
	46 425,5
	0,0
	11 639,0
	17 948,1
	16 838,4
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Приведение уровня освещенности на территории городского округа Кашира к нормативному значению 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	8 501,3
	36 908,2
	0,0
	9 253,0
	14 268,7
	13 386,5
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	11 036,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4 318,0
	9 517,3
	0,0
	2 386,0
	3 679,4
	3 451,9
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.6.
	Мероприятие 12 - Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха
	2020-2024
	Итого:
	19 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МАУК "Городской парк", МБУК "Дом культуры Ожерелье"
	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	9 550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 550,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.7.
	Мероприятие 15 - Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области
	2020-2024
	Итого:
	12 935,4
	11 111,1
	0,0
	11 111,1
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Приобретение и установка детских игровых площадок

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	12 806,0
	11 000,0
	0,0
	11 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	129,4
	111,1
	0,0
	111,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.8.
	Мероприятие 16 - Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области
	2020-2024
	Итого:
	14 820,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
	Благоустройство территорий парков культуры и отдыха 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	14 672,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	148,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	F2.9.
	Мероприятие 19
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	54 000,0
	54 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Приведение уровня освещенности на территории городского округа Кашира к нормативному значению 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	54 000,0
	54 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


Приложение №5

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 24.03.2021 №701-па
от 24.03.2021 №701-па
ПАСПОРТ

Подпрограммы II «Благоустройство территорий» 
	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 


	Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма II «Благоустройство территории»

	Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:


	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа Кашира
	754 884,9
	246 146,2
	198 702,6
	166 478,1
	143 558,0
	0

	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, в том числе по годам:
	754 884,9
	246 146,2
	198 702,6
	166 478,1
	143 558,0
	0


Приложение № 6

к постановлению администрации

городского округа Кашира                                                                                                                                                                                                                                    от 24.03.2021 №701-па
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ II «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы                                           (тыс. руб.)
	Всего,                       (тыс. руб.)
	 
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	 Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ПОДПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ"
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	754 884,9
	246 146,2
	198 702,6
	166 478,1
	143 558,0
	0,0
	Управление ЖКХ; МКУ "Управление строительства";  отдел благоустройства администрации г.о. Кашира; МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"
	Благоустройство территорий городского округа Кашира

	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 
	754 884,9
	246 146,2
	198 702,6
	166 478,1
	143 558,0
	0,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1
	Основное мероприятие 1 - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования

                    
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	754 884,9
	246 146,2
	198 702,6
	166 478,1
	143 558,0
	0,0
	 Управление ЖКХ; Отдел благоустройства; МКУ "Управление строительства"; МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"
	Содержание и благоустройство территорий городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 
	754 884,9
	246 146,2
	198 702,6
	166 478,1
	143 558,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1 -Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территории
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	42 260,4
	24 890,4
	5 790,0
	5 790,0
	5 790,0
	0,0
	 
	Содержание и благоустройство территорий городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 
	36 760,4
	22 390,4
	4 790,0
	4 790,0
	4 790,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	

	
	
	
	
	
	1 500,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел благоустройства администрации г.о. Кашира
	

	
	
	
	
	
	4 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	 
	МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	1.2.
	Мероприятие 2 - Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	231 097,3
	76 897,3
	63 200,0
	51 000,0
	40 000,0
	0,0
	Управление ЖКХ 
	Содержание и ремонт наружного освещения

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 
	231 097,3
	76 897,3
	63 200,0
	51 000,0
	40 000,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	Мероприятие 3 - Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	117 060,3
	50 140,2
	35 000,0
	21 920,1
	10 000,0
	0,0
	МКУ "Управление строительства"
	Благоустройство дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 
	117 060,3
	50 140,2
	35 000,0
	21 920,1
	10 000,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Мероприятие 4 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства

                    
	2020-2024
	Итого:
	0,0
	364 466,9
	94 218,3
	94 712,6
	87 768,0
	87 768,0
	0,0
	 
	Выполненные работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 
	364 466,9
	94 218,3
	94 712,6
	87 768,0
	87 768,0
	0,0
	МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	


Приложение №7

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 24.03.2021 №701-па

ПАСПОРТ
подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей
в многоквартирных домах Московской области»
	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Н.С.Барило

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

	Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:


	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Московской области
	8 486,8 
	511,4
	7 975,4
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа Кашира
	5 097,3
	154,5
	4 942,8
	0
	0
	0

	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, в том числе по годам:
	13 584,1
	665,9
	12 918,2
	0
	0
	0


Приложение №8  
  к постановлению администрации                          
городского округа Кашира                                                                                                                               
  от 24.03.2021 №701-па
Перечень мероприятий

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»
	№                         п/п            
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Основное мероприятие 1                   Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах
	2020-2024
	ИТОГО
	187452,0
	24398,2
	0,0
	24398,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по ремонту подъездов в МКД

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13859,4
	7975,4
	0,0
	7975,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30254,2
	4942,8
	0,0
	4942,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	143338,4
	11480,0
	0,0
	11480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1                                                           Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2020-2024
	ИТОГО
	61167,7
	24398,2
	0,0
	24398,2
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира                                   Управляющие организации
	Выполненные работы по ремонту подъездов в МКД

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13859,4
	7975,4
	0,0
	7975,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3063,0
	4942,8
	0,0
	4942,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	44245,3
	11480,0
	0,0
	11480,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2
	Основное мероприятие 2                   Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области
	2020-2024
	ИТОГО
	0,0
	665,9
	665,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира                                  
	Выполненные работы по капитальному ремонту в МКД

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	511,4
	511,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	154,5
	154,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.
	Мероприятие 1                                                           Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области
	2020-2024
	ИТОГО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира                                   Управляющие организации
	Выполненные работы по капитальному ремонту в МКД

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Мероприятие 3                                                          Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидимиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезенфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов
	2020-2024
	ИТОГО
	0,0
	665,9
	665,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира                                   Управляющие организации
	Обеспечение санитарно-эпидимиологического благополучия населения

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	511,4
	511,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	154,5
	154,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


Приложение №9 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира                                                                                                                                    
от 24.03.2021 №701-па
Приложение № 3 к подпрограмме 1 
«Комфортная городская среда»
Адресный перечень общественных территорий городского округа Кашира, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале "Добродел" для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах
	№                  п/п
	Наименование объекта (адрес объекта)
	Виды работ
	Период проведения работ

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Реализация программ формирования комфортной городской среды в части благоустройства общественных территорий (Московская область, городской округа Кашира, пересечение ул. Садовая с ул. Вахрушева, до д.26 по ул. Садовая)
	1. Демонтажные работы
2. Замена асфальта проезжей части
3. Устройство парковок
4. Реконструкция и устройство асфальта пешеходных дорожек
5. Устройство бортового камня
6. Устройство обрамления цветников из архбетона
7. Устройство покрытия из бетонной плитки
8. Устройство покрытия детской площадки
9. Озеленение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10. Устройство пандусов и лестниц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11. Установка остановочных павильонов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12. Установка МАФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13. Видеонаблюдение 
	2019
	

	2
	Благоустройство общественных территорий в д. Барабаново, городского округа Кашира
	благоустройство общественных территорий
	2020
	

	3
	Благоустройство общественных территорий по ул. Садовая в г. Кашира
	благоустройство общественных территорий
	2020
	

	4
	Благоустройство общественных территорий по ул. Нижняя Набережная в г. Кашира
	благоустройство общественных территорий
	2020-2022гг.
	

	5
	Благоустройство центральной части улицы Советская и прилегающих территорий
	благоустройство общественных территорий
	2020
	


Приложение №10

к постановлению администрации 

городского округа Кашира
                                                                                                                                                                                                                                               от 24.03.2021 №701-па
Приложение №11 к подпрограмме I 
"Комфортная городская среда"

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 10 "Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета", основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области», подпрограммы I"Комфортная городская среда"
Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства"

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"
	№                п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2020, тыс.руб.
	Источники финансирования
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	17

	 
	Мероприятия 10

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2021
	
	8 601,8
	0
	Итого
	8 601,8
	0,0
	8 601,8
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	Средства Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8 601,8
	0,0
	8 601,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1
	Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета включающей:


	2021
	
	6 016,1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Г.о. Кашира, П. Большое Руново, ул. Южная, д.35
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Г. Кашира, мкр. Ожерелье; Клубная 5а


	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.7


	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г. Кашира, пересечение ул. Солнечная и ул. Халтурина
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Установка спортивных элементов (турников) на дворовых территориях


	2021
	
	2 585,7
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д.10
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, д.4
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Кокино Широта: 54,7690° Долгота: 38,2083°
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Пятница
Широта: 54,7677° Долгота: 38,1419°
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Аладьино Широта: 54,8169° Долгота: 38,2095°
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Каменка, ул. Центральная (стадион)
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Никулино, ул. Новая, д.6,7
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Бурцево, ул. Заводская, д.1
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Лёдово, ул. Стадионная, вблизи д.1 (стадион)
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д.37
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д.41/1 (стадион)
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д.27 
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, ул. Большое Руново, ул. Садовая, д.33 (между офисом ООО "НПК "Каригуз" и спортивной площадкой)
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д.6-7
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д.4
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Клубная, д.21
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, п. Маслово, ул. Фабричная, д.5
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г.о. Кашира, д. Елькино, вблизи ДИП
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	д.Корыстово ул.Центральная вблизи универсальной спортивной площадки
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	д.Корыстово ул.Центральная вблизи д.38
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	д.Тарасково, ул.Комсомольская, д.24
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д. 1/1, 3/1, 5/1
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, д.12, ул. Гвардейская д. 6, д.7
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д.15-17
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Заводская, д.3,7
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул Пионерская, д.20
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Юбилейная, д.4
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Садовая, д.24/2
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Южная, д.1, 3
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Металлистов, д. 2, 4
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Садовая, д.31, ул. Юбилейная, д.12
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Садовая, д.28
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Садовая, д.35а, Юбилейная, д.7
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Советский проспект, д 7
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Советский проспект, д.19, 21, 23
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18/2
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.3
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Садовая, д. 41/2, 41/3 (Березовая роща)
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Ленина, д.15/3, 15/4
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Ленина, д. 11/3
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Металлургов, д.9
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Победы, д.7/2
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Победы, д.3
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Ленина, д.3, ул. Победы, д.11/1
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Меженинова, д.4
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Новая, д. 10
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Меженинова, д.3
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Коммунистическая, д.101а
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	г. Кашира, ул. Советская, летний сад
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 г. Кашира, ул. Иванова, д.1, 3
	2021
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Приложение №11 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира                                                                                                                               
от 24.03.2021 №701-па  
Приложение №12 к подпрограмме I 
"Комфортная городская среда"
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.21 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, Основного мероприятия 1 - Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы городского округа Кашира «Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"
	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Площадь дефекта(м2)
	Предельная стоимость объектов, (тыс.руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 
	6219,2
	Итого
	6219,2
	0,0
	6219,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	Администрация городского округа Кашира

	 
	 
	 
	 
	 
	Средства бюджета Московской области
	4944,3
	0,0
	4944,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Средства дорожного фонда Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1274,9
	0,0
	1274,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	1
	г.Ожерелье, ул.Мира 4-7
	2021
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	г.Ожерелье, ул.Мира д.10-11
	2021
	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	г.Ожерелье, ул.Энергетиков д.д.1-6
	2021
	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	городской округ Кашира г. Ожерелье ул. Советская; д. 17, 19,21; ул. Центрльная д.15,17
	2021
	18
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	городской округ Кашира д. Барабаново ул. Ленина д.2,4,6
	2021
	620
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          
	-
	

	6
	городской округ Кашира д. Тарасково ул. Комсомольская д. 29,25,27,23
	2021
	605
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	городской округ Кашира д.Топканово ул.Парковая д.5
	2021
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	городской округ Кашира п. Большое Руново ул. Южная д.37
	2021
	440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	д. Барабаново, ул.Ленина, д.9 ул.Ленина, д.8 ул.Ленина, д.10 ул.Ленина, д.12
	2021
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	д. Каменка ул. Центральная д. 15,16,17,20,21
	2021
	188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	д. Кокино, ул.Садовая, д.25 ул.Садовая, д.27 ул.Садовая, д.23 ул.Садовая, д.31
	2021
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	д. Кокино, ул.Центральная, д.4 ул.Центральная,д.5
	2021
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	д.Корыстово, ул.Центральная, д.23
	2021
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	д. Корыстово ул.Центральная д.38,36
	2021
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	д.Корыстово, ул.Центральная, д.39, 37, 35, 33, 31, 29
	2021
	1253
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	д.Корыстово, ул.Центральная д.40,42
	2021
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	д.Корыстово, ул.Центральная д.41
	2021
	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	д.Лёдово, ул.Ледовская д.24,25,26,28.
	2021
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	д. Лиды Иваньковское шоссе д.10,12
	2021
	427,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	д.Никулино, ул. Новая д.1,2,9
	2021
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	21
	д.Никулино, ул.Новая д.3,4,5,6,7
	2021
	198
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	22
	д.Тарасково, ул.Комсомольская д.18,20
	2021
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	23
	д. Тарасково ул. Комсомольская д.33, д.35
	2021
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	24
	д.Топканово ул.Клубная (у д.20)
	2021
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	25
	д.Топканово ул.Новая (у д.4)
	2021
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	26
	д.Топканово ул.Новая (у д.7)
	2021
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	27
	мкр.Ожерелье, ул.Клубная д.д.1,2,3,5
	2021
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	28
	мкр.Ожерелье, ул.Клубная д.д.7,8,10
	2021
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	29
	мкр.Ожерелье, ул.Ленина д.д.1/1,3/1,5/1
	2021
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	30
	мкр.Ожерелье, ул.Мира д.6,8,
	2021
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	31
	мкр. Ожерелье ул.Пионерская д.10,13,16;
	2021
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	32
	мкр. Ожерелье ул.Пионерская д.18-20
	2021
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	33
	п. Богатищево ул.Новая д. 6,7;
	2021
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	34
	п.Большое Руново, ул.Южная, д.1 и д.2.
	2021
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	35
	п. Большое Руново ул. Южная д.27,29,30;
	2021
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	36
	п.Большое Руново, ул. Южная, д.31
	2021
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	37
	п. Зендиково ул. Октябрьская д.1-д.2
	2021
	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	38
	п. Зендиково ул.Октябрьская д.3, д.6, д.7, д.8;
	2021
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	39
	п. Новоселки, ул.Центральная д.35
	2021
	114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	40
	п. Новоселки, ул.Центральная д.36-38
	2021
	29,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	41
	пос.Богатищево, ул.Новая ( у д.8)
	2021
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Приложение №12

 к постановлению администрации 
городского округа Кашира                                                                                                                                                                                                                                                          от 24.03.2021 №701-па
Приложение № 2

 к подпрограмме 3 "Создание условий для

 обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» основного мероприятия 1 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы городского округа Кашира «Формирование современной комфортной городской среды».
Муниципальный заказчик   Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства
	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,              вид/тип объекта)                      № подъезда
	Объем выполняемых работ/ этажность жилого здания
	Период проведения работ
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	24398,2
	0,0
	24398,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	7975,4
	0,0
	7975,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	11480,0
	0,0
	11480,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4942,8
	0,0
	4942,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Другие источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18 к.1
	№1
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2
	г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18 к.1
	№2
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	3
	г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18 к.1
	№3
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	4
	г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18 к.1
	№4
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	5
	г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18 к.2
	№1
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	6
	г. Кашира, ул. Вахрушева, д.18 к.2
	№2
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	13
	г. Кашира, ул. Гвардейская, д.4 к.2
	№3
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	14
	г. Кашира, ул. Гвардейская, д.4 к.2
	№4
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	15
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.1 к.2
	№1
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	16
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.1 к.2
	№2
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	17
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.5 к.3
	№1
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	18
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.5 к.3
	№2
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	19
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.5 к.3
	№3
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	20
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.5 к.3
	№4
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	21
	г. Кашира, ул. Кржижановского, д.5 к.3
	№5
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	22
	г. Кашира, ул. Металлистов, д.13/2
	№1
	4
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	23
	г. Кашира, ул. Металлистов, д.13/2
	№2
	4
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	24
	г. Кашира, ул. Металлистов, д.13/2
	№3
	4
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	25
	г. Кашира, ул. Новокаширская, д.4
	№1
	4
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	26
	г. Кашира, ул. Новокаширская, д.4
	№2
	4
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	27
	г. Кашира, ул. Новокаширская, д.4
	№3
	4
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	28
	г. Кашира, ул. Новокаширская, д.6
	№3
	4
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	29
	г. Кашира, ул. Садовая, д.20
	№1
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	30
	г. Кашира, ул. Садовая, д.20
	№2
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	31
	г. Кашира, ул. Садовая, д.20
	№3
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	32
	г. Кашира, ул. Садовая, д.20
	№4
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	33
	г. Кашира, ул. Садовая, д.35
	№1
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	34
	г. Кашира, ул. Садовая, д.35
	№2
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	35
	г. Кашира, ул. Садовая, д.35
	№3
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	36
	г. Кашира, ул. Садовая, д.35
	№4
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	37
	г. Кашира, ул. Садовая, д.35
	№5
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	38
	г. Кашира, ул. Садовая, д.35
	№6
	5
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	39
	г. Кашира, пос. Новоселки, ул. Центральная, д.14
	№1
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	40
	г. Кашира, пос. Новоселки, ул. Центральная, д.14
	№2
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	41
	г. Кашира, пос. Новоселки, ул. Центральная, д.35
	№1
	3
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	42
	г. Кашира, пос. Новоселки, ул. Центральная, д.35
	№2
	3
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	43
	г. Кашира, пос. Новоселки, ул. Центральная, д.35
	№3
	3
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	44
	г. Кашира, пос. Новоселки, ул. Центральная, д.35
	№4
	3
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	45
	г. Кашира, пос. Зендиково, ул. Строительная, д. 1
	№1
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	46
	г. Кашира, пос. Зендиково, ул. Строительная, д. 1
	№2
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	47
	г. Кашира, пос. Зендиково, ул. Строительная, д. 1
	№3
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	48
	г. Кашира, пос. Зендиково, ул. Строительная, д. 3
	№12
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	49
	г. Кашира, д. Кокино, ул. Центральная, д. 4
	№1
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	50
	г. Кашира, д. Кокино, ул. Центральная, д. 4
	№2
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	51
	г. Кашира, д. Кокино, ул. Центральная, д. 5
	№1
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	52
	г. Кашира, д. Кокино, ул. Центральная, д. 5
	№2
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	53
	г. Кашира, д. Пятница, ул. Дорожная, д. 7
	№1
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	54
	г. Кашира, д. Пятница, ул. Дорожная, д. 7
	№2
	2
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	Итого
	24398,2
	0,0
	24398,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	7975,4
	0,0
	7975,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	11480,0
	0,0
	11480,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4942,8
	0,0
	4942,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Другие источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение №13 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира                                                                                                                                       
от 24.03.2021 №701-па
Приложение №9 к подпрограмме I 
"Комфортная городская среда"
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено  мероприятием 4 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области», основного мероприятия  1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы городского округа Кашира  «Формирование современной комфортной городской среды»
Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"
	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2020, тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Мероприятие 4                                         Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области
	2020
	65258
	19356,6
	 
	Итого
	111491,1
	19356,6
	51854,9
	22015,0
	18264,9
	0,0
	-
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	 
	Мероприятие 4                                                   Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области
	2020
	65258
	 
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	111491,1
	19356,6
	51854,9
	22015,0
	18264,9
	0,0
	-
	

	1
	г.о. Кашира, пос.Маслово ул.Фабричная ( у д.5)
	2020
	1427,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	

	2
	г.о. Кашира, п.Богатищево ул.Новая (у д.9)
	2020
	1867,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	г.о. Кашира, д.Колтово д.99,97
	2020
	1617,7
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Советский проспект, д. 17а
	2020
	1213,9
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	г.о. Кашира, д.Тарасково, ул.Комсомольская д.39,37
	2020
	2162
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 11, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 13/2
	2020
	1706,14
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	г.о. Кашира, г.Ожерелье, ул.Гвардейская д.6,7, ул.Пионерская д.12
	2020
	3388,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 2; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 4
	2020
	6973,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Полевой переулок, д. 11; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Полевой переулок, д. 11а
	2020
	1358
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	г.о. Кашира, п. Новоселки, ул.Центральная д.28,29,30
	2020
	1431,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Победы, д. 11, корп. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 5; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 5, корп. 2
	2020
	4460,05
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 9; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 9, корп. 2; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 9, корп. 3
	2020
	3864,3
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	г.о. Кашира, д. Барабаново, ул.Центральная,д.12 ул.Центральная,д.14 ул.Центральная,д.16 ул.Центральная,д.18
	2020
	2853,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая; ул. Вахрушева д.30; д.14,д.14 к.2
	2020
	3003,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	г.о. Кашира, городской округ Кашира г. Кашира ул. Кржижановского д. 5/2, 5/3, 7/2;ул. Садовая ; 24/2,24,3
	2020
	7479,53
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	г.о. Кашира, городской округ Кашира г. Кашира ул. Юбилейная; ул. Садовая д.9,9/1,10; д.33
	2020
	6555,48
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	На оказание услуг строительного контроля, авторского надзора, на оказание услуг по проектно-сметной документации по благоустройству территорий, включащих ул. Стрелецкая, ул. Советская, ул. Свободы, территорию возле водонапорной башни, Хлебную площадь, сквер им. С.Н. Моргунова в г.о. Кашира
	2020
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 4                                                   Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области
	2021
	 
	51854,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Горького, д. 6
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	д.Лёдово, ул.Ленина д.2,3,4
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	городской округ Кашира г. Кашира ул. Сергея Ионова; ул. Садовая; ул. Московская д. 1,2,3; д.5,7,9; д.9/1
	2021
	 
	6188,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	мкр.Ожерелье, ул.Стадионная д.3,5, ул.Центральная д.3
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	г. Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Пионерская, д.14 (наказ депутатов)
	2021
	 
	485,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	г. о. Кашира, д. Труфаново, ул. Советская, вблизи д. 18 (наказ депутатов)
	2021
	 
	535,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	г.о. Кашира, д. Хитровка вблизи родника Бочага (наказ депутатов)
	2021
	 
	800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	г. Кашира, ул. Свободы у Никитского монастыря (наказ депутатов)
	2021
	 
	1000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	г. Кашира, ул. Клубная, д.3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Клубная, д.3, корп.1;
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	. г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д.5; г.о. Кашира, ул. Металлистов, д. 7;
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 г.о. Кашира,г.Кашира, ул. Садовая, д.13; г.о. Кашира,г.Кашира, ул. Садовая, д.15;
	2021
	 
	23246,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д.16; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д.18; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д.20; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Центральная, д. 4.
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Денежные средства в резерве
	2021
	 
	19600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение №14 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира                                                                                                                              
от 24.03.2021 №701-па
Приложение №5 к подпрограмме 
"Комфортная городская среда"
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.8 «Ремонт дворовых территорий», основного мероприятия F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы городского округа Кашира «Формирование современной комфортной городской среды»
Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"
	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2020, тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	F2.4
	Мероприятие 8 - Ремонт дворовых территорий
	2020
	10852,05
	17290,2
	 
	Итого
	38280,3
	17290,2
	20990,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	29966,0
	13278,9
	16687,1
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8314,3
	4011,3
	4303,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	 
	Ремонт дворовых территорий
	2020
	10852,05
	10500,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	г.о. Кашира, г.Ожерелье, ул.Гвардейская д.6,7, ул.Пионерская д.12
	2020
	3388,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Победы, д. 11, корп. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 5; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 5, корп. 2
	2020
	4460,05
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая; ул. Вахрушева д.30; д.14, д.14 к.2
	2020
	3003,5
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ямочный ремонт
	2020
	14052,61
	6789,3
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 29; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 31; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 12; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 8; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Центральная, д. 9; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Центральная, д. 11;
	2020
	513,8
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Советский проспект, д. 20; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 2; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 4; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 3;
	2020
	255
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Дворовая территория г. Кашира, ул. Клубная, д. 1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 1, корп. 1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 10;
	2020
	33
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Дворовая территория г. Кашира, ул. Клубная, д. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Клубная, д. 3, корп. 1;
	2020
	330
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 13; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 15;
	2020
	120
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 17/6; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 19;
	2020
	102
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Южная, д. 2;
	2020
	352
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Южная, д. 4; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 21; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 6; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 8; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 10;
	2020
	136
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Дворовая территория городской округ Кашира г. Кашира ул. Юбилейная; ул. Гвардейская, ул. Центральная д. 4,6; д.2/1,4/2; д. 3,5
	2020
	92
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Дворовая территория г. Кашира ул. Центральная, д.2, ул. Садовая, д.14,14а
	2020
	993,18
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 16; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 18; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 20; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Центральная, д. 4;
	2020
	94
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Дворовая территория городской округ Кашира г. Кашира ул. Сергея Ионова; ул. Садовая; ул. Московская д. 1,2,3; д.5,7,9; д.9/1
	2020
	684
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 9; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 6; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Южная, д. 5;
	2020
	410
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 4/1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 10; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 12;
	2020
	192
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Центральная, д. 8; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. 8 Марта, д. 37;
	2020
	105
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Дворовая территория г. Кашира ул. Садовая; д.24 к.2, д.24
	2020
	78
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Клубная, д.11/1; 11/2.
	2020
	198
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 35; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Новокаширская, д. 37;
	2020
	326
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Дворовая территория г. Кашира ул. Кржижановского; ул. Центральная д.3, д.5к.1; д.19, д.21;
	2020
	1 082,70
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Дворовая территория г. Кашира ул. Масленникова д.2
	2020
	129
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Дворовая территория г. Кашира ул. Металлистов д.22
	2020
	160
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Дворовая территория г. Кашира ул. Садовая д.26к.1, д.26к.2, д.28, д.28к.2;
	2020
	196,8
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Дворовая территория городской округ Кашира г. Кашира ул. Вахрушева д. 14/3, 16/2, 16/3
	2020
	78
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Дворовая территория городской округ Кашира г. Кашира ул. Садовая; ул. Центральная д. 22, 22/1,20,18; д. 13,15
	2020
	138
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 29; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 31; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 12; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 8; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Центральная, д. 9; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Центральная, д. 11;
	2020
	513,8
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Советский проспект, д. 20; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 2; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 4; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 3;
	2020
	255
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Дворовая территория г. Кашира, ул. Клубная, д. 1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 1, корп. 1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 10;
	2020
	33
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Дворовая территория г. Кашира, ул. Клубная, д. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Клубная, д. 3, корп. 1;
	2020
	330
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 13; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 15;
	2020
	120
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 17/6; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 19;
	2020
	102
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Южная, д. 4; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 21; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 6; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 8; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Энергетиков, д. 10;
	2020
	136
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Дворовая территория г.Ожерелье, ул.Мира 4-7
	2020
	441,33
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Дворовая территория мкр. Ожерелье ул.Пионерская д.10,13,16;
	2020
	853
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Дворовая территория мкр.Ожерелье, ул.Клубная д.д.7,8,10
	2020
	477
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Дворовая территория мкр.Ожерелье, ул.Мира д.6,8,
	2020
	162
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Дворовая территория г. Кашира, ул. Центролит, д. 3 г. Кашира, ул. Центролит, д. 5; г. Кашира, ул. Центролит, д. 6, корп. 1; г. Кашира, ул. Центролит, д. 6, корп. 2
	2020
	4
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Дворовая территория г.Ожерелье, ул.Мира д.10-11
	2020
	278
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Дворовая территория г.Ожерелье, ул.Мира д.12,13
	2020
	48
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Дворовая территория городской округ Кашира г. Ожерелье ул. Советская; д. 17, 19,21; ул. Центрльная д.15,17
	2020
	26
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Дворовая территория мкр. Ожерелье ул.Пионерская д.18-20
	2020
	520
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Дворовая территория мкр.Ожерелье, ул.Клубная д.д.1,2,3,5
	2020
	138
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Дворовая территория мкр.Ожерелье, ул.Ленина д.д.1/1,3/1,5/1
	2020
	445
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Дворовая территория городской округ Кашира д. Каменка ул. Центральная д. 15,16,17
	2020
	56
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Дворовая территория д. Каменка ул.Центральная д.12,13,18,19.
	2020
	104
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Дворовая территория д. Ледово ул. Ледовская д.30, д.29
	2020
	460
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Дворовая территория д.Лёдово, ул.Ледовская д.24,25,26,28.
	2020
	568
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Дворовая территория д.Лёдово, ул.Ленина д.2,3,4
	2020
	405
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Дворовая территория д.Никулино, ул. Новая д.1,2,9
	2020
	98
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Дворовая территория д.Никулино, ул.Новая д.3,4,5,6,7
	2020
	60
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Дворовая территория городской округ Кашира д.Топканово ул.Парковая д.2
	2020
	81
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Дворовая территория городской округ Кашира д.Топканово ул.Парковая д.3
	2020
	30
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Дворовая территория городской округ Кашира д.Топканово ул.Парковая д.5
	2020
	16
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Дворовая территория городской округ Кашира п. Богатищево ул. Новая д. 1,4
	2020
	42
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Дворовая территория д.Топканово ул.Клубная ( у д.20)
	2020
	24
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Дворовая территория д.Топканово ул.Новая ( у д.1)
	2020
	92
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Дворовая территория д.Топканово ул.Новая ( у д.4)
	2020
	6
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Дворовая территория д.Топканово ул.Новая ( у д.6)
	2020
	72
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Дворовая территория д.Топканово ул.Новая ( у д.7)
	2020
	8
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Дворовая территория п. Богатищево ул. Новая д.2,3
	2020
	16
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Дворовая территория п. Богатищево ул.Новая д. 6,7;
	2020
	57
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Дворовая территория пос. Богатищево, ул.Новая ( у д.8)
	2020
	177
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F2.4
	Мероприятие 8 - Ремонт дворовых территорий
	2021
	 
	20990,1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Горького, д.6
	2021
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	г.о. Кашира, д. Ледово, ул. Ленина, д. 2,3,4
	2021
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Сергея Ионова, ул. Садовая, ул. Московская, д. 1,2,3; д. 5,6,7; д. 9/1
	2021
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	г.о. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Стадионная, д. 3,5, ул. Центральная, д. 3
	2021
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №15 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира                                                                                                                               
от 24.03.2021 №701-па
Приложение №3 к подпрограмме II 
"Благоустройство территорий"
Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 3 «Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий», основного мероприятия 1  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования, подпрограммы  II «Благоустройство территорий» муниципальной программы городского округа Кашира  «Формирование современной комфортной городской среды»
Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия МКУ «Управление строительства»

	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2020, тыс.руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кашира

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Мероприятие 3
	Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
	2020,2021,2022
	65258
	63140,2
	 
	Итого
	117060,3
	50140,2
	35000,0
	21920,1
	10000,0
	0,0
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	117060,3
	50140,2
	35000,0
	21920,1
	10000,0
	0,0
	-
	 

	Мероприятие 3
	Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
	2020
	65258
	50140,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт дворовых территорий
	2020
	 
	46674,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	г.о. Кашира, пос.Маслово ул.Фабричная ( у д.5)
	2020
	1427,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 

	2
	г.о. Кашира, п.Богатищево ул.Новая (у д.9)
	2020
	1867,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	г.о. Кашира, д.Колтово д.99,97
	2020
	1617,7
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Советский проспект, д. 17а
	2020
	1213,9
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	г.о. Кашира, д.Тарасково, ул.Комсомольская д.39,37
	2020
	2162
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 11, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 13/2
	2020
	1706,14
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	г.о. Кашира, г.Ожерелье, ул.Гвардейская д.6,7, ул.Пионерская д.12
	2020
	3388,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 2; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Садовая, д. 41, корп. 4
	2020
	6973,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация городского округа Кашира

	9
	г.о. Кашира, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Полевой переулок, д. 11; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Полевой переулок, д. 11а
	2020
	1358
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	г.о. Кашира, п. Новоселки, ул.Центральная д.28,29,30
	2020
	1431,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	11
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Победы, д. 11, корп. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 5; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 5, корп. 2
	2020
	4460,05
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 9; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 9, корп. 2; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Ленина, д. 9, корп. 3
	2020
	3864,3
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13
	г.о. Кашира, д. Барабаново, ул.Центральная, д.12 ул.Центральная,д.14 ул.Центральная,д.16 ул.Центральная,д.18
	2020
	2853,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая; ул. Вахрушева д.30; д.14, д.14 к.2
	2020
	3003,5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15
	г.о. Кашира, городской округ Кашира г. Кашира ул. Кржижановского д. 5/2, 5/3, 7/2; ул. Садовая ; 24/2,24,3
	2020
	7479,53
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	16
	г.о. Кашира, городской округ Кашира г. Кашира ул. Юбилейная; ул. Садовая д.9,9/1,10; д.33
	2020
	6555,48
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Ямочный ремонт
	2020
	2629,7
	2224,8
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Дворовая территория г. Кашира ул. Юбилейная;ул. Садовая;ул. Вахрушева д.7, д.11; д. 35, д.35а, д.37; д.10, д.12.
	2020
	772
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 5; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Вахрушева, д. 4; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Вахрушева, д. 6; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 8; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Гвардейская, д. 10/2;
	2020
	240
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Дворовая территория городской округ Кашира г. Кашира ул. Садовая; ул. Южная; ул. Новокаширская д. 8,8а,10; д.10,12; д.6,8,10
	2020
	852
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 1, г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Металлистов, д. 3;
	2020
	59,7
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 1; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 3; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 5;
	2020
	300
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 2; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 4;
	2020
	168
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Дворовая территория г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 6; г.о. Кашира,г. Кашира, ул. Московская, д. 8;
	2020
	238
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Ямочный ремонт
	2020
	65
	80,8
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Устройство оснований для организации детских и спортивных площадок по адресу:Московская область, городской округ Кашира, п. Зендиково, ул. Октябрьская, д. 3
	2020
	450
	579,95
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Устройство оснований для организации детских и спортивных площадок по адресу: Московская область, городской округ Кашира, ул. Садовая, д.24, корп. 2
	2020
	450
	579,95
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий
	2021
	 
	35000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	 г. Кашира, ул. ул.Ленина д.15к.1, д.15к.2, д.15к.3,д.15к.4    
	2021
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	г. Кашира, ул. Победы; д. 13/ 1, 11/1, 11/2,9 ул. Ленина д. 3    
	2021
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	г.о. Кашира, городское поселение Кашира, г. Кашира, ул. Победы; ул. Металлургов д. 1,3,5; д. 1/1,1/2,1/3      
	2021
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая; ул. Южная; ул. Новокаширская д. 8,8а,10; д. 10,12; д.6,8,10
	2021
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