|  | Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа Кашира от 20.05.2021 №1259-па |
| --- | --- |

Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

в границах городского округа (Текущий ямочный ремонт автомобильных дорог)» подпрограммы «Дороги Подмосковья»

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: первый заместитель Главы городского округа Кашира Н.С. Барило

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта | Объем выполняемых работ (м2) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | д. Злобино, автодорога, тротуар и парковка церкви Архангела Михаила | Ремонт | 5540 | 2-3 квартал | Итого | 8 195 924,93 | 8 195 924,93 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8 195 924,93 | 8 195 924,93 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 2. | мкр. Ожерелье, ул. Октябрьская | Ремонт | 1934 | 2-3 квартал | Итого | 2 128 000,00 | 2 128 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2 128 000,00 | 2 128 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 3. | Дорога к ФАП д. Корыстово | Ремонт | 260 | 2-3 квартал | Итого | 280 000,00 | 280 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 280 000,00 | 280 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 4. | Проезд г. Кашира, ул. Московская, д.8 | Ремонт | 420 | 2-3 квартал | Итого | 535 000,00 | 535 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 535 000,00 | 535 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 5. | Автодорога к кладбищу д. Богатищево | Ремонт | 4800 | 2-3 квартал | Итого | 5 766 878,82 | 5 766 878,82 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5 766 878,82 | 5 766 878,82 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 6. | Ямочный ремонт автодорог общего пользования местного значения городского округа Кашира | Ремонт | 4756,2 | 2-3 квартал | Итого | 3 954 296,25 | 3 954 296,25 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3 954 296,25 | 3 954 296,25 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  | 17 710,20 |  | Всего: | 20 860 100,0 | 20 860 100,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20 860 100,0 | 20 860 100,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа Кашира от 20.05.2021 №1259-па |
| --- | --- |

Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы «Дороги Подмосковья»

Муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: первый заместитель Главы городского округа Кашира Н.С. Барило

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Нанесение дорожной разметки на УДС городского округа Кашира | Нанесение дорожной разметки | 44 000 м.п. | 2-3 квартал | Итого | 3 619 541,96 | 3 619 541,96 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3 619 541,96 | 3 619 541,96 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автодорог общего пользования местного значения | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 300 шт | 2-3 квартал | Итого | 4 834 385,87 | 4 834 385,87 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4 834 385,87 | 4 834 385,87 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 3. | Тротуар г. Кашира, ул. Хитровка | Устройство тротуара | 729 м2 | 2-3 квартал | Итого | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 4. | Тротуар к церкви д. Тарасково | Устройство тротуара | 660 м2 | 2-3 квартал | Итого | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 5. | Автомобильная парковка г. Кашира, ул. Металлургов | Устройство парковки | 237 м2 | 2-3 квартал | Итого | 586 000,00 | 586 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 586 000,00 | 586 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| 6. | Устройство ИДН | Устройство ИДН | 260 м/п | 2-3 квартал | Итого | 491 272,17 | 491 272,17 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 491 272,17 | 491 272,17 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  | 2454 м/п |  | Всего: | 13 035 200,00 | 13 035 200,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 13 035 200,00 | 13 035 200,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  |  |  |