|  | Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа Кашира от 22.12.2021 №3397-па |
| --- | --- |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов городского округа Кашира, финансирование которых предусмотрено

Основным мероприятием 5 « Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» Подпрограммы «Дороги Подмосковья»

Муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: первый заместитель Главы городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта | Объем выполняемых работ (кв.м.) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская | Ремонт автомобильной дороги | 13 268,4 | 2-3 квартал | Итого | 10 256 053,48 | 10 256 053,48 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 743 109,05 | 9 743 109,05 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 512 944,43 | 512 944,43 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 2. | д. Терново2, ул. Дачная | Ремонт автомобильной дороги | 1898,07 | 2-3 квартал | Итого | 1 286 197,51 | 1 286 197,51 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 221 869,86 | 1 221 869,86 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 64 327,65 | 64 327,65 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 3. | д. Терново2, ул. Полевая | Ремонт автомобильной дороги | 3040,03 | 2-3 квартал | Итого | 1 956 370,39 | 1 956 370,39 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 858 524,84 | 1 858 524,84 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 97 845,55 | 97 845,55 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 4. | г. Кашира, ул. Ленина (уч.2) | Ремонт автомобильной дороги | 963,59 | 2-3 квартал | Итого | 4 023 045,16 | 4 023 045,16 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 821 837,29 | 3 821 837,29 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 201 207,87 | 201 207,87 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 5. | г. Кашира, ул. 2-й Больничный переулок | Ремонт автомобильной дороги | 1112,38 | 2-3 квартал | Итого | 862 674,88 | 862 674,88 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 819 529,21 | 819 529,21 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 43 145,67 | 43 145,67 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 6. | мкр. Ожерелье, ул. 1 Мая (уч-к №2) | Ремонт автомобильной дороги | 1536,24 | 2-3 квартал | Итого | 1 050 980,88 | 1 050 980,88 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 998 417,31 | 998 417,31 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 52 563,57 | 52 563,57 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 7. | д. Лёдово, ул. Лёдовская | Ремонт автомобильных дорог | 2857,64 | 2-3 квартал | Итого | 1 917 067,13 | 1 917 067,13 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 821 187,28 | 1 821 187,28 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 95 879,85 | 95 879,85 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 8. | д. Кокино, ул. Центральная | Ремонт автомобильных дорог | 2637,25 | 2-3 квартал | Итого | 1 713 687,26 | 1 713 687,26 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 627 979,21 | 1 627 979,21 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 85 708,05 | 85 708,05 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 9. | д. Кокино, ул. Садовая (участок) | Ремонт автомобильных дорог | 2435,61 | 2-3 квартал | Итого | 1 666 345,96 | 1 666 345,96 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 583 005,63 | 1 583 005,63 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 83 340,33 | 83 340,33 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 10. | Проезд № 22 | Ремонт автомобильных дорог | 2561,12 | 2-3 квартал | Итого | 1 447 257,35 | 1 447 257,35 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 374 874,48 | 1 374 874,48 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 72 382,87 | 72 382,87 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 11. | проезд к профилакторию "Тесна", | Ремонт автомобильных дорог | 3 367,60 | 2-3 квартал | Итого | 2 316 039,65 | 2 316 039,65 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 200 205,66 | 2 200 205,66 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 115 833,99 | 115 833,99 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 12. | г. Кашира, ул. Новокаширская | Ремонт автомобильных дорог | 4539,62 | 2-3 квартал | Итого | 5 281 514,11 | 5 281 514,11 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 017 365,41 | 5 017 365,41 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 264 148,70 | 264 148,70 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 13. | г. Кашира, ул. Локомотивная | Ремонт автомобильных дорог | 2 675,40 | 2-3 квартал | Итого | 1 837 224,44 | 1 837 224,44 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 745 337,82 | 1 745 337,82 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 91 886,62 | 91 886,62 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 14. | г. Кашира, ул. Ильича (участок) | Ремонт автомобильных дорог | 9346,6 | 2-3 квартал | Итого | 4 215 019,74 | 4 215 019,74 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 004 268,75 | 4 004 268,75 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 210 750,99 | 210 750,99 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 15. | д. Знаменское, ул. Колхозная (участок №2) | Ремонт автомобильных дорог | 5603,35 | 2-3 квартал | Итого | 2 428 703,32 | 2 428 703,32 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 307 268,16 | 2 307 268,16 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 121 435,16 | 121 435,16 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 16. | д. Корыстово, ул. Центральная (участок №2) | Ремонт автомобильных дорог | 2046,65 | 2-3 квартал | Итого | 1 061 645,10 | 1 061 645,10 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 008 562,85 | 1 008 562,85 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 53 082,25 | 53 082,25 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 17. | п. Зендиково, ул. Зендиковская | Ремонт автомобильных дорог | 2020,1 | 2-3 квартал | Итого | 917 295,19 | 917 295,19 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 871 430,43 | 871 430,43 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 45 864,76 | 45 864,76 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 18. | п. Зендиково, ул. Мицкая | Ремонт автомобильных дорог | 3376,25 | 2-3 квартал | Итого | 1 734 614,24 | 1 734 614,24 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 647 883,53 | 1 647 883,53 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 86 730,71 | 86 730,71 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 19 | г. Кашира, ул. 2-я Дзержинская | Ремонт автомобильной дороги | 2225,25 | 2-3 квартал | Итого | 949 425,71 | 949 425,71 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 901 954,43 | 901 954,43 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 47 471,28 | 47 471,28 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 20 | мкр. Ожерелье, ул. Комсомольская | Ремонт автомобильной дороги | 1673,0 | 2-3 квартал | Итого | 1 035 444,76 | 1 035 444,76 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 983 672,52 | 983 672,52 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 51 772,24 | 51 772,24 | - | - |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |
| 21 | д. Барабаново, ул. Коммунальная | капитальный ремонт | 1 628,0 | 3 квартал | Итого | 1 139 575,98 | 1 139 575,98 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 082 596,10 | 1 082 596,10 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 56 979,88 | 56 979,88 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 22 | Вне границ населенного пункта д. Дъяково (участок 1) | капитальный ремонт | 10 828 | 3 квартал | Итого | 7 579 440,33 | 7 579 440,33 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 200 461,12 | 7 200 461,12 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 378 979,21 | 378 979,21 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 23 | Вне границ населенного пункта д. Благово | капитальный ремонт | 11111,1 | 3 квартал | Итого | 7 715 452,94 | 7 715 452,94 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 329 672,98 | 7 329 672,98 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 385 779,96 | 385 779,96 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 24 | Вне границ населенного пункта д. Малеево | капитальный ремонт | 10 628 | 3 квартал | Итого | 7 347 937,25 | 7 347 937,25 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 980 533,42 | 6 980 533,42 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 367 403,83 | 367 403,83 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 25 | Вне границ населенного пункта От ул. Пионерская до кладбища д. Яковское | капитальный ремонт | 1920 | 3 квартал | Итого | 1 333 116,81 | 1 333 116,81 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 266 459,70 | 1 266 459,70 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 66 657,11 | 66 657,11 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 26 | Вне границ населенного пункта д. Барабаново до кладбища д. Барабаново | капитальный ремонт | 1300 | 3 квартал | Итого | 898 787,95 | 898 787,95 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 853 847,70 | 853 847,70 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 44 940,25 | 44 940,25 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 27 | Вне границ населенного пункта д. Стародуб (уч.2) | капитальный ремонт | 1740 | 3 квартал | Итого | 1 125 421,86 | 1 125 421,86 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 069 149,70 | 1 069 149,70 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 56 272,16 | 56 272,16 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 28 | Вне границ населенного пункта д. Семенково | капитальный ремонт | 7260 | 3 квартал | Итого | 5 019 385,08 | 5 019 385,08 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 768 411,06 | 4 768 411,06 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 250 974,02 | 250 974,02 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 29 | Вне границ населенного пункта д. Семенково (участок 2) | капитальный ремонт | 7140 | 3 квартал | Итого | 4 997 894,74 | 4 997 894,74 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 747 995,27 | 4 747 995,27 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 249 899,47 | 249 899,47 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Кашира, ул. Московская | Ремонт автомобильной дороги | 3467 | 3 квартал | Итого | 3 118 921,30 | 3 118 921,30 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 962 972,28 | 2 962 972,28 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 155 949,02 | 155 949,02 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 31 | д. Ледово, ул. Школьная | Ремонт автомобильной дороги | 780,34 | 3 квартал | Итого | 413 444,89 | 413 444,89 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 392 772,26 | 392 772,26 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20 672,63 | 20 672,63 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 32 | д. Богатищево, от автодороги до бывшей фермы внутри деревни | Ремонт автомобильной дороги | 8175 | 3 квартал | Итого | 5 487 869,23 | 5 487 869,23 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 213 470,57 | 5 213 470,57 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 274 398,66 | 274 398,66 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Кашира, ул. Каштановая | Ремонт автомобильной дороги | 2529 | 3 квартал | Итого | 6 001 860,00 | 6 001 860,00 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 701 733,65 | 5 701 733,65 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 300 126,35 | 300 126,35 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 34 | д. Ягодня (участок) | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 8280 | 3 квартал | Итого | 6 952 827,56 | 6 952 827,56 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 605 147,54 | 6 605 147,54 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 347 680,02 | 347 680,02 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 35 | д. Тарасково, ул. Лебединая (уч.2) | Ремонт автомобильной дороги | 4860 | 3 квартал | Итого | 3 058 805,81 | 3 058 805,81 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 905 848,52 | 2 905 848,52 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 152 957,29 | 152 957,29 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 36 | д. Козьяково | Ремонт автомобильной дороги | 4986,8 | 3 квартал | Итого | 3 144 510,91 | 3 144 510,91 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 987 267,89 | 2 987 267,89 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 157 243,02 | 157 243,02 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 37 | д. Аладьино, ул. Луговая | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 1475,3 | 3 квартал | Итого | 1 240 873,16 | 1 240 873,16 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 178 822,61 | 1 178 822,61 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 62 050,55 | 62 050,55 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 38 | д. Аладьино, ул. Дачная | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 4653,8 | 3 квартал | Итого | 3 900 119,86 | 3 900 119,86 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 705 092,19 | 3 705 092,19 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 195 027,67 | 195 027,67 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 39 | п. Большое Руново, ул. Речная | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 5200 | 3 квартал | Итого | 4 251 238,50 | 4 251 238,50 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 038 652,95 | 4 038 652,95 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 212 585,55 | 212 585,55 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Кашира, ул. Каляева | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 4028 | 3 квартал | Итого | 3 358 895,60 | 3 358 895,60 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 190 932,15 | 3 190 932,15 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 167 963,45 | 167 963,45 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 41 | мкр. Ожерелье, ул. Октябрьская | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 3159 | 3 квартал | Итого | 2 634 244,94 | 2 634 244,94 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 502 518,05 | 2 502 518,05 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 131 726,89 | 131 726,89 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 42 | мкр. Ожерелье, ул. Полевая | Ремонт автомобильной дороги | 2121,7 | 3 квартал | Итого | 3 169 636,46 | 3 169 636,46 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 011 137,02 | 3 011 137,02 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 158 499,44 | 158 499,44 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 43 | д.Баскачи, ул. Загородная (уч.2), | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 1844 | 3 квартал | Итого | 1 537 686,94 | 1 537 686,94 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 460 794,05 | 1 460 794,05 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 76 892,89 | 76 892,89 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 44 | д. Елькино (участок), | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 1800 | 3 квартал | Итого | 1 500 996,07 | 1 500 996,07 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 425 937,92 | 1 425 937,92 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 75 058,15 | 75 058,15 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 45 | д. Бурцево ул. Полевая | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 4800 | 3 квартал | Итого | 4 002 656,09 | 4 002 656,09 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 802 501,04 | 3 802 501,04 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 200 155,05 | 200 155,05 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 46 | д. Труфаново, ул. Лесная | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 3963 | 3 квартал | Итого | 3 540 309,78 | 3 540 309,78 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 363 274,62 | 3 363 274,62 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 177 035,16 | 177 035,16 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 47 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (участок) | Ремонт автомобильной дороги | 4048,4 | 3 квартал | Итого | 2 559 515,88 | 2 559 515,88 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 431 525,86 | 2 431 525,86 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 127 990,02 | 127 990,02 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 48 | д. Никулино, ул. Новая (участок), | Ремонт автомобильной дороги | 3233,6 | 3 квартал | Итого | 2 739 579,49 | 2 739 579,49 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 602 585,29 | 2 602 585,29 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 136 994,20 | 136 994,20 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Лёдово, ул. Парковая | Ремонт автомобильной дороги | 2319,2 | 3 квартал | Итого | 1 367 887,44 | 1 367 887,44 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 299 485,47 | 1 299 485,47 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 68 401,97 | 68 401,97 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 50 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к №1) | Ремонт автомобильной дороги | 917,8 | 3 квартал | Итого | 564 598,10 | 564 598,10 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 536 365,05 | 536 365,05 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 28 233,05 | 28 233,05 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 51 | п. Большое Руново, ул. Садовая (уч-к №2) | Ремонт автомобильной дороги | 261 | 3 квартал | Итого | 185 200,32 | 185 200,32 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 175 939,28 | 175 939,28 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9 261,04 | 9 261,04 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другие источники (расшифровать) |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток | Итого | 6 253 702,47 | 6 253 702,47 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 5 941 812,97 | 5 941 812,97 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Кашира | 311 889,50 | 311 889,50 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники (расшифровать) | - | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  | 202 594,64 |  | - | 156 099 000,00 | 156 099 000,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | 148 294 000,00 | 148 294 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | 7 805 000,00 | 7 805 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |