                                            Приложение
к решению Совета депутатов  
городского округа Кашира  
от 22.11.2022 №116


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проведение совместно с Каширской городской прокуратурой экспертно-аналитического мероприятия в части исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК "Городской Парк »


[bookmark: _Hlk37591197]Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
[bookmark: _Hlk38025645]Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира  подготовлено в соответствии с обращением Каширской городской прокуратуры № Вн-20460016-283-22/28264-20460016 от 20.09.2022г., Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Кашира, принятым решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.06.2022 № 65-н, пунктом 1.11. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. №26рд (с изменениями), распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 23.09.2022 № 23рд «О проведении экспертно-аналитического  мероприятия в МАУК «Городской парк». 
Заключение подготовлено на основании проведенной экспертизы заключения и исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк» по представленным документам и материалам, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проверка соблюдения требований законодательства при приемке выполнения работ по благоустройству в рамках исполнения муниципального контракта                           № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК "Городской Парк" по поручению прокуратуры Московской области.

[bookmark: _Hlk37249999]Цель экспертно-аналитического мероприятия: сопоставление объемов фактически выполненных работ в рамках указанного муниципального контракта с документами, подтверждающими выполненные работы. Проверка документов о приемке, выявление возможных нарушений.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк».

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:
1. Сопоставление объемов фактически выполненных работ в рамках указанного муниципального контракта с документами, подтверждающими выполненные работы. 
2. Проверка документов о приемке основных средств комиссией учреждения  в части постановки на учет имущества, образовавшегося после выполнения муниципального контракта №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. с ООО «НОРЭНС Групп».
3. Проверка отражения объектов учета в соответствии с первичными учетными документами.

Для отражения нарушений в рамках экспертно-аналитического мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56) (далее – Классификатор).  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В 2021 году был заключен муниципальный контракт № №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк», далее контракт. 
 В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ закупка произведена в электронной форме путем проведения открытого конкурса. Согласно протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 16.07.2021г., было подано две заявки, которые были допущены ко второму этапу открытого конкурса. Согласно протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 23.07.2021г., были допущены  две заявки от следующих организаций:
-заявка №147-ООО «НОРЭНС групп»;
-заявка №57-ООО «Артида».
В соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 26.07.2021г. решением комиссии установлен победитель - ООО «НОРЭНС групп».

2. Согласно акта выполненных работ (КС-2) №1 от 30.09.2021г. были приняты Заказчиком работы по вышеуказанному контракту на сумму 19 999 963,50 руб.
Первичный документ акт выполненных работ №1 от 30.09.2021г. был подписан ЭЦП директора МАУК «Городской парк» Борисовым Игорем Николаевичем и размещен на портале ПИК ЕАСУЗ и в системе ЕИС в сфере закупок по 44-ФЗ. 
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ произведена экспертиза по приемке выполненных работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк». Подготовлено и подписано членами комиссии положительное экспертное заключение от 01.11.2021г. 
Председатель комиссии: Борисов И.Н. - директор МАУК «Городской парк».
Членами комиссии являлись:
          - заместитель председателя комиссии Барило Н.С. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
члены комиссии:
-Кравченко Т.В. - начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира;
- Еремеев В.В.;
- Холодков Д.В.;
- Егорова Н.В.
Выполненные работы были оплачены Исполнителю ООО «НОРЭНС групп» согласно платежного поручения №3251 от 24.11.2021г. на сумму 19 999 963,50 руб.

3. К проверке был представлен акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 0000-000191 от 17.11.2021г., инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 0122 – дата открытия 17.11.2021 на Детский игровой комплекс «Автогородок». 
В акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 0000-000191 от 17.11.2021г. и в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 0122 объект отражен по первоначальной стоимости на всю сумму контракта 19999963,50 рублей. Согласно раздела 2 «Краткая индивидуальная характеристика объекта(ов)» акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов №0000-000191 от 17.11.2021г. и данных инвентарной карточки сумма по отраженным объектам составляет 19925563,50 рублей. Отклонение на сумму 74 400,00 рублей. Информация о стоимости объектов представлена в таблице.

Перечень объектов, отраженных в акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) №0000-000191 от 17.11.2021 и инвентарной карточке № 0122 открытой 17.11.2021г. на особо ценное движимое имущество Детский игровой комплекс "Автогородок"

	№ п/п
	Наименование 
	цена, руб.
	Сумма в КС-2, руб.
	Кол-во 
	Сумма, руб.
	Увеличение стоимости
	% 
	цена за единицу после увеличения стоимости

	1
	Детский игровой комплекс S.ИК0101, основные габариты 4,9х1,3х3 м 
	1113000,00
	1 113 000,00
	1
	1 790 240,00
	677 240,00
	61%
	1790240,00

	2
	Детский игровой домик  "Отель"  3,5х1,4х2,3 м 
	731500,00
	731 500,00
	1
	1 176 520,00
	445 020,00
	61%
	1176520,00

	3
	Детский игровой комплекс "Вокзал" 2,8х1,6х4,1м 
	455087,50
	455 087,50
	1
	732 980,00
	277 892,50
	61%
	732980,00

	4
	Детский игровой комплекс "Университет" 8,8х4х3 м 
	2719543,75
	2 719 543,75
	1
	4 373 760,00
	1 654 216,25
	61%
	4373760,00

	5
	Детский игровой домик "Сервис" 2,1х1,1х3 м 
	560437,50
	560 437,50
	1
	901 820,00
	341 382,50
	61%
	901820,00

	6
	Детский игровой комплекс "Больница" 3,1х2,8х1,8м 
	273000,00
	273 000,00
	1
	439 520,00
	166 520,00
	61%
	439520,00

	7
	Декоративный элемент "Светофор" 0,4х0,4х4 м 
	38675,00
	309 400,00
	8
	498 480,00
	189 080,00
	61%
	62310,00

	8
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Дети"
	7000,50
	14 001,00
	2
	45 560,00
	31 559,00
	225%
	22780,00

	9
	декоративный дорожный знак "Въезд запрещен"
	7000,50
	14 001,00
	2
	[bookmark: _GoBack]45 560,00
	31 559,00
	225%
	22780,00

	10
	Декоративный дорожный знак "Ограничение максимальной скорости"
	7000,50
	28 002,00
	4
	182 240,00
	154 238,00
	551%
	45560,00

	11
	Декоративный дорожный знак "Конец зоны ограничения максимальной скорости"
	7000,50
	28 002,00
	4
	182 240,00
	154 238,00
	551%
	45560,00

	12
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Круговое движение"
	7000,50
	56 004,00
	8
	407 360,00
	351 356,00
	627%
	50920,00

	13
	Декоративный элемент "Дорога с односторонним движением"
	7000,50
	14 001,00
	2
	45 560,00
	31 559,00
	225%
	22780,00

	14
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Больница"
	7000,50
	7 000,50
	1
	12 060,00
	5 059,50
	72%
	12060,00

	15
	Декоративный элемент "Автозаправочная станция"
	7000,50
	7 000,50
	1
	12 060,00
	5 059,50
	72%
	12060,00

	16
	Декоративный элемент "Место отдыха"
	7000,50
	7 000,50
	1
	12 060,00
	5 059,50
	72%
	12060,00

	17
	Дорожный знак "Полиция"
	7000,50
	7 000,50
	1
	12 060,00
	5 059,50
	72%
	12060,00

	18
	Качели-гнездо 5,2х1,8х2,6м 
	297150,00
	297 150,00
	1
	478 380,00
	181 230,00
	61%
	478380,00

	19
	Карусель 0,8х0,9м
	144725,00
	144 725,00
	1
	233 160,00
	88 435,00
	61%
	233160,00

	20
	Качалка "Мотоцикл" 0,9х0,47х0,78м 
	81900,00
	81 900,00
	1
	132 660,00
	50 760,00
	62%
	132660,00

	21
	Качалка "Джип" 1,0х0,5х0,8м 
	81900,00
	81 900,00
	1
	132 660,00
	50 760,00
	62%
	132660,00

	22
	Детский домик "Полиция" 1х1х2,5м 
	141837,50
	141 837,50
	1
	229 140,00
	87 302,50
	62%
	229140,00

	23
	Декоративный элемент "Заправка" 0,55х0,35х1,6м 
	86100,00
	86 100,00
	1
	139 360,00
	53 260,00
	62%
	139360,00

	24
	Урна "Modern"
	22002,32
	44 004,64
	2
	142 040,00
	98 035,36
	223%
	71020,00

	25
	Урна для раздельного сбора мусора
	39165,00
	78 330,00
	2
	251 920,00
	173 590,00
	222%
	125960,00

	26
	Скамья со спинкой "Modern"
	33588,62
	134 354,48
	4
	868 320,00
	733 965,52
	546%
	217080,00

	27
	Информационный стенд
	32410,00
	32 410,00
	1
	52 260,00
	19 850,00
	61%
	52260,00

	28
	Светодиодный комплекс GRD-SC33501 высотой 3300мм Айсберг 50Вт 
	91875,00
	2 572 500,00
	28
	4 164 720,00
	1 592 220,00
	62%
	148740,00

	29
	Дорожки (тротуары)
	 
	 
	1
	2 230 863,50
	2 230 863,50
	 
	2230863,50

	ВСЕГО
	19 925 563,50
	
	
	



Отражение стоимости объектов в индивидуальных характеристиках в первичных учетных документах произведено без документов (решения комиссии по поступлению и выбытию активов, приказа учреждения). Стоимость объектов увеличена не пропорционально (таблица - №№ 8-17, 24-26). Цена за единицу по объектам №№ 8-17 изменилась относительно одинаковых цен на объекты, отраженных в КС-2.
Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости за январь 2021г. - ноябрь 2021г. по счету 101 «Основные средства» на 338 ед. на сумму 102416909,98 рублей выявлено следующее. 
По счету 101.32 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения» отражен Детский игровой комплекс "Автогородок" 1 ед. на сумму 19999963,50 руб.
По счету 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения» отражен Пузыреплодник калинолисстный Red Banon 40-50 см 62 ед. на сумму 74400,00 руб. Завышение суммы, отраженной в бухгалтерском учете учреждения, т.к. общая сумма по контракту № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 составляет 19999963,50 руб.
Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости за январь 2022г. - август 2022г. по счету 101 «Основные средства» на 383 ед. на сумму 122911144,99 рублей выявлено следующее. 
По счету 101.22 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» отражен Детский игровой комплекс "Автогородок" 1 ед. на сумму 19999963,50 руб.
В бухгалтерском учете учреждения отсутствуют объекты учета Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см – 62 ед. Стоимость по данным объектам учета согласно акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.09.2021г. составляет 146 021,00 руб. (пункты 66 – 72 КС-2), которые должны быть отражена на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой комплекс "Автогородок".
В бухгалтерском учете учреждения отсутствуют объекты учета Берёза повислая - 3 ед. Стоимость по данным объектам учета согласно акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.09.2021г. составляет 39 633,43 руб. (пункты 59 – 65 КС-2) и должна быть отражена на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой комплекс "Автогородок".
В учреждении была проведена инвентаризация нефинансовых активов. Согласно представленной инвентарной описи по нефинансовым активам на 01.12.2021 № 0000-000212 от 10.12.2021 по счету 101 «Основные средства» под номером 64 значится Детский игровой комплекс "Автогородок" инвентарный номер 000041013200007 – 1 ед. на сумму 19999963,50 руб. Объекты учета - Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50 см; Береза повислая отсутствуют в инвентарной описи.
Инвентаризационной комиссией был составлен акт №1 от 11.12.2021г. о результатах инвентаризации. В состав комиссии по инвентаризации входили:
-председатель комиссии: директор- Кожадей О.С.;
-члены комиссии: заместитель директора – Ротарь А.А.;
                             техник – Холодков Д.В.;
                             ведущий бухгалтер МБУ «МЦБ» - Морозова О.В.
По результатам инвентаризации фактическое наличие основных средств соответствовало данным бухгалтерского учета.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия также установлено отклонение между суммами в оборотно-сальдовой ведомости на 01.12.2021г. (102 416 909,98 руб.) и инвентарной описи по нефинансовым активам на 01.12.2021 № 0000-000212 от 10.12.2021 (102 021 914,98) на 394 995,00 рублей.
4. В соответствии с обращением Каширской городской прокуратуры № Вн-20460016-283-22/28264-20460016 от 20.09.2022г., 27.09.2022г. была проведена совместная выездная проверка для сопоставления фактически выполненных и принятых работ в рамках муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 с актом выполненных работ. Участником данной выездной проверки была назначена заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Исаева Т.В. Подтверждающая информация приведена в таблице.

Перечень объектов и видов работ по акту о приемке выполненных работ (КС-2) к контракту № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской Парк».

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во по  КС-2
	цена, руб.
	Сумма, руб.
	Кол-во по факту
	Примечание

	1
	Берёза повислая / Betula pendula высота 350-400см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 10-15 м. Максимально, при благоприятных условиях достигает 25—30 м в высоту. Ствол гладкий, белый, ветви тонкие, повислые.
Базисная стоимость: 9 630,50 = 9 630,5
	шт
	3
	9630,50
	28 891,50
	3
	 

	2
	Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см, С5
	шт
	62
	919,28
	56 995,36
	62
	 

	3
	Детский игровой комплекс S.ИК0101, основные габариты 4,9х1,3х3,0м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	1113000,00
	1 113 000,00
	1
	Надпись "Хлебная лавка"

	4
	Детский игровой домик  "Отель"  S.ДМ0101, основные габариты 3,5х1,4х2,3м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	731500,00
	731 500,00
	1
	Надпись "Родина"

	5
	Детский игровой комплекс "Вокзал" S.ИК0201, основные габариты 2,8х1,6х4,1м , производитель "Terraplay"
	шт
	1
	455087,50
	455 087,50
	1
	Надпись "Станция"

	6
	Детский игровой комплекс "Университет" S.ИК0301, основные габариты 8,8х4,0х3,0м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	2719543,75
	2 719 543,75
	1
	Надпись "Музей"

	7
	Детский игровой домик "Сервис" S.ДМ0201, основные габариты 2,1х1,1х3,0м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	560437,50
	560 437,50
	1
	 

	8
	Детский игровой комплекс "Больница" S.ИК0401, основные габариты 3,1х2,8х1,8м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	273000,00
	273 000,00
	1
	 

	9
	Декоративный элемент "Светофор", S.ДЭ0101, основные габариты 0,4х0,4х4,0м производитель "Terraplay"
	шт
	8
	38675,00
	309 400,00
	8
	 

	10
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Дети", S.ДЭ0201.01, производитель "Terraplay"
	шт
	2
	7000,50
	14 001,00
	2
	 

	11
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Въезд запрещен", S.ДЭ0201.02, производитель "Terraplay"
	шт
	2
	7000,50
	14 001,00
	2
	 

	12
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости", S.ДЭ0201.03, производитель "Terraplay"
	шт
	4
	7000,50
	28 002,00
	4
	 

	13
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Конец зоны ограничения максимальной скорости", S.ДЭ0201.04, производитель "Terraplay"
	шт
	4
	7000,50
	28 002,00
	4
	В наличии - установлены частично 

	14
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Круговое движение", S.ДЭ0201.05, производитель "Terraplay" 
	шт
	8
	7000,50
	56 004,00
	8
	В наличии - установлены частично 4 шт. по количеству примыканий на перекрестке с круговым движением

	15
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Дорога с односторонним движением", S.ДЭ0201.06, производитель "Terraplay"
	шт
	2
	7000,50
	14 001,00
	2
	 

	16
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Больница", S.ДЭ0201.07, производитель "Terraplay"
	шт
	1
	7000,50
	7 000,50
	1
	 

	17
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Авто заправочная станция", S.ДЭ0201.08, производитель "Terraplay"
	шт
	1
	7000,50
	7 000,50
	1
	 

	18
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Место отдыха", S.ДЭ0201.09, производитель "Terraplay"
	шт
	1
	7000,50
	7 000,50
	1
	 

	19
	Декоративный элемент "Дорожный знак "Полиция", S.ДЭ0201.10, производитель "Terraplay"
	шт
	1
	7000,50
	7 000,50
	1
	 

	20
	Качели-гнездо, S.КЧ0101, основные габариты 5,2х1,8х2,6м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	297150,00
	297 150,00
	1
	 

	21
	Карусель, S.КР0101, основные габариты 0,8х0,9м, производитель "Terraplay"
	шт
	1
	144725,00
	144 725,00
	1
	 

	22
	Качалка "Мотоцикл", S.КП0301, основные габариты 0,9х0,47х0,78м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	81900,00
	81 900,00
	1
	 

	23
	Качалка "Джип", S.КП0501, основные габариты 1,0х0,5х0,8м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	81900,00
	81 900,00
	1
	 

	24
	Детский игровой домик "Полиция" S.ДМ0301, основные габариты 1,0х1,0х2,5м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	141837,50
	141 837,50
	1
	 

	25
	Декоративный элемент "Заправка", S.ДЭ0301, основные габариты 0,55х0,35х1,6м производитель "Terraplay"
	шт
	1
	86100,00
	86 100,00
	1
	 

	26
	Урна "Modern", арт. АВ.МФ0101,  производитель "Terraplay"
	шт
	2
	22002,32
	44 004,64
	2
	 

	27
	Урна для раздельного сбора мусора, арт. АВ.МФ0102, производитель "Terraplay"
	шт
	2
	39165,00
	78 330,00
	2
	 

	28
	Скамья со спинкой "Modern", арт. АВ.МФ0201, производитель "Terraplay"
	шт
	4
	33588,62
	134 354,48
	4
	 

	29
	Информационный стенд, арт. МФ0302, производитель "Terraplay"
	шт
	1
	32410,00
	32 410,00
	1
	 

	Итого из подраздела 8.2 раздела 8 Установка малых архитектурных форм
	7466693,37
	
	

	30
	Светодиодный комплекс GRD-SC33501 высотой 3300мм со светодиодным светильником Айсберг 50Вт 3000К
	шт
	28
	91875,00
	2 572 500,00
	28
	 

	ВСЕГО по объектам ОС в составе КС-2
	10125080,23
	
	

	31
	Подготовительные работы - раздел 1
	 
	 
	 
	137 509,93
	 
	 

	32
	Демонтажные работы - раздел 2
	 
	 
	 
	13 973,39
	 
	 

	33
	Устройство бортовых камней - раздел 3
	 
	 
	 
	993 203,73
	 
	 

	34
	Устройство а/б тротуара - раздел 4
	 
	 
	 
	701 624,13
	 
	 

	35
	Устройство резинового покрытия - раздел 5
	 
	 
	 
	2 879 954,45
	 
	 

	36
	Озеленение территории - раздел 6
	 
	 
	 
	403 165,41
	 
	 

	37
	Высадка зеленых насаждений - раздел 7
	 
	 
	 
	99 767,57
	 
	 

	38
	Установка малых архитектурных форм - раздел 8
	 
	 
	 
	678 480,47
	 
	 

	39
	Устройство наружного освещения - раздел 9
	 
	 
	 
	633 876,94
	 
	 

	ВСЕГО по работам в составе КС-2
	6 541 556,02
	
	

	ВСЕГО объекты ОС + работы
	16 666 636,25
	
	

	НДС 20%
	3 333 327,25
	
	

	ВСЕГО
	19 999 963,50
	
	

	ВСЕГО сумма по контракту
	19 999 963,50
	
	



 Расхождений по фактическому количеству объектов не установлено.

ВЫВОДЫ:

На основании проведенного экспертно-аналитической мероприятия по  заключению и исполнению муниципального контракта №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк» и представленных документов и материалов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установлены следующие нарушения:
1. Пункт 02.02.003 Классификатора – «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 02.02.001, 02.02.002, 02.12-02.12.003 Классификатора)» в части оформления акта приемки-передачи №0000-000191 от 17.11.2021г., отражения стоимости объектов учета в индивидуальных характеристиках объекта учета, несоответствия сумм в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета, отсутствия в учете объектов основных средств.
2. Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом» в части оформления документов по инвентаризации.

Информация о нарушениях с предложениями (рекомендациями) об их устранении будет направлена директору МАУК «Городской парк» дополнительно.

