Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Кашира

от 22.11.2022 №116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проведение совместно с Каширской городской прокуратурой экспертно-аналитического мероприятия в части исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК "Городской Парк »

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира  подготовлено в соответствии с обращением Каширской городской прокуратуры № Вн-20460016-283-22/28264-20460016 от 20.09.2022г., Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Кашира, принятым решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.06.2022 № 65-н, пунктом 1.11. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. №26рд (с изменениями), распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 23.09.2022 № 23рд «О проведении экспертно-аналитического  мероприятия в МАУК «Городской парк».

Заключение подготовлено на основании проведенной экспертизы заключения и исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк» по представленным документам и материалам, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проверка соблюдения требований законодательства при приемке выполнения работ по благоустройству в рамках исполнения муниципального контракта                           № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК "Городской Парк" по поручению прокуратуры Московской области.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: сопоставление объемов фактически выполненных работ в рамках указанного муниципального контракта с документами, подтверждающими выполненные работы. Проверка документов о приемке, выявление возможных нарушений.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк».

## Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1. Сопоставление объемов фактически выполненных работ в рамках указанного муниципального контракта с документами, подтверждающими выполненные работы.

2. Проверка документов о приемке основных средств комиссией учреждения  в части постановки на учет имущества, образовавшегося после выполнения муниципального контракта №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. с ООО «НОРЭНС Групп».

3. Проверка отражения объектов учета в соответствии с первичными учетными документами.

Для отражения нарушений в рамках экспертно-аналитического мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56) (далее – Классификатор).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В 2021 году был заключен муниципальный контракт № №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк», далее контракт.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ закупка произведена в электронной форме путем проведения открытого конкурса. Согласно протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 16.07.2021г., было подано две заявки, которые были допущены ко второму этапу открытого конкурса. Согласно протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 23.07.2021г., были допущены  две заявки от следующих организаций:

-заявка №147-ООО «НОРЭНС групп»;

-заявка №57-ООО «Артида».

В соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 26.07.2021г. решением комиссии установлен победитель - ООО «НОРЭНС групп».

2. Согласно акта выполненных работ (КС-2) №1 от 30.09.2021г. были приняты Заказчиком работы по вышеуказанному контракту на сумму 19 999 963,50 руб.

Первичный документ акт выполненных работ №1 от 30.09.2021г. был подписан ЭЦП директора МАУК «Городской парк» Борисовым Игорем Николаевичем и размещен на портале ПИК ЕАСУЗ и в системе ЕИС в сфере закупок по 44-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ произведена экспертиза по приемке выполненных работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк». Подготовлено и подписано членами комиссии положительное экспертное заключение от 01.11.2021г.

Председатель комиссии: Борисов И.Н. - директор МАУК «Городской парк».

Членами комиссии являлись:

- заместитель председателя комиссии Барило Н.С. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира;

члены комиссии:

-Кравченко Т.В. - начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира;

- Еремеев В.В.;

- Холодков Д.В.;

- Егорова Н.В.

Выполненные работы были оплачены Исполнителю ООО «НОРЭНС групп» согласно платежного поручения №3251 от 24.11.2021г. на сумму 19 999 963,50 руб.

3. К проверке был представлен акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 0000-000191 от 17.11.2021г., инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 0122 – дата открытия 17.11.2021 на Детский игровой комплекс «Автогородок».

В акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 0000-000191 от 17.11.2021г. и в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 0122 объект отражен по первоначальной стоимости на всю сумму контракта 19999963,50 рублей. Согласно раздела 2 «Краткая индивидуальная характеристика объекта(ов)» акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов №0000-000191 от 17.11.2021г. и данных инвентарной карточки сумма по отраженным объектам составляет 19925563,50 рублей. Отклонение на сумму 74 400,00 рублей. Информация о стоимости объектов представлена в таблице.

Перечень объектов, отраженных в акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) №0000-000191 от 17.11.2021 и инвентарной карточке № 0122 открытой 17.11.2021г. на особо ценное движимое имущество Детский игровой комплекс "Автогородок"

| № п/п | Наименование | цена, руб. | Сумма в КС-2, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Увеличение стоимости | % | цена за единицу после увеличения стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский игровой комплекс S.ИК0101, основные габариты 4,9х1,3х3 м | 1113000,00 | 1 113 000,00 | 1 | 1 790 240,00 | 677 240,00 | 61% | 1790240,00 |
| 2 | Детский игровой домик "Отель" 3,5х1,4х2,3 м | 731500,00 | 731 500,00 | 1 | 1 176 520,00 | 445 020,00 | 61% | 1176520,00 |
| 3 | Детский игровой комплекс "Вокзал" 2,8х1,6х4,1м | 455087,50 | 455 087,50 | 1 | 732 980,00 | 277 892,50 | 61% | 732980,00 |
| 4 | Детский игровой комплекс "Университет" 8,8х4х3 м | 2719543,75 | 2 719 543,75 | 1 | 4 373 760,00 | 1 654 216,25 | 61% | 4373760,00 |
| 5 | Детский игровой домик "Сервис" 2,1х1,1х3 м | 560437,50 | 560 437,50 | 1 | 901 820,00 | 341 382,50 | 61% | 901820,00 |
| 6 | Детский игровой комплекс "Больница" 3,1х2,8х1,8м | 273000,00 | 273 000,00 | 1 | 439 520,00 | 166 520,00 | 61% | 439520,00 |
| 7 | Декоративный элемент "Светофор" 0,4х0,4х4 м | 38675,00 | 309 400,00 | 8 | 498 480,00 | 189 080,00 | 61% | 62310,00 |
| 8 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Дети" | 7000,50 | 14 001,00 | 2 | 45 560,00 | 31 559,00 | 225% | 22780,00 |
| 9 | декоративный дорожный знак "Въезд запрещен" | 7000,50 | 14 001,00 | 2 | 45 560,00 | 31 559,00 | 225% | 22780,00 |
| 10 | Декоративный дорожный знак "Ограничение максимальной скорости" | 7000,50 | 28 002,00 | 4 | 182 240,00 | 154 238,00 | 551% | 45560,00 |
| 11 | Декоративный дорожный знак "Конец зоны ограничения максимальной скорости" | 7000,50 | 28 002,00 | 4 | 182 240,00 | 154 238,00 | 551% | 45560,00 |
| 12 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Круговое движение" | 7000,50 | 56 004,00 | 8 | 407 360,00 | 351 356,00 | 627% | 50920,00 |
| 13 | Декоративный элемент "Дорога с односторонним движением" | 7000,50 | 14 001,00 | 2 | 45 560,00 | 31 559,00 | 225% | 22780,00 |
| 14 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Больница" | 7000,50 | 7 000,50 | 1 | 12 060,00 | 5 059,50 | 72% | 12060,00 |
| 15 | Декоративный элемент "Автозаправочная станция" | 7000,50 | 7 000,50 | 1 | 12 060,00 | 5 059,50 | 72% | 12060,00 |
| 16 | Декоративный элемент "Место отдыха" | 7000,50 | 7 000,50 | 1 | 12 060,00 | 5 059,50 | 72% | 12060,00 |
| 17 | Дорожный знак "Полиция" | 7000,50 | 7 000,50 | 1 | 12 060,00 | 5 059,50 | 72% | 12060,00 |
| 18 | Качели-гнездо 5,2х1,8х2,6м | 297150,00 | 297 150,00 | 1 | 478 380,00 | 181 230,00 | 61% | 478380,00 |
| 19 | Карусель 0,8х0,9м | 144725,00 | 144 725,00 | 1 | 233 160,00 | 88 435,00 | 61% | 233160,00 |
| 20 | Качалка "Мотоцикл" 0,9х0,47х0,78м | 81900,00 | 81 900,00 | 1 | 132 660,00 | 50 760,00 | 62% | 132660,00 |
| 21 | Качалка "Джип" 1,0х0,5х0,8м | 81900,00 | 81 900,00 | 1 | 132 660,00 | 50 760,00 | 62% | 132660,00 |
| 22 | Детский домик "Полиция" 1х1х2,5м | 141837,50 | 141 837,50 | 1 | 229 140,00 | 87 302,50 | 62% | 229140,00 |
| 23 | Декоративный элемент "Заправка" 0,55х0,35х1,6м | 86100,00 | 86 100,00 | 1 | 139 360,00 | 53 260,00 | 62% | 139360,00 |
| 24 | Урна "Modern" | 22002,32 | 44 004,64 | 2 | 142 040,00 | 98 035,36 | 223% | 71020,00 |
| 25 | Урна для раздельного сбора мусора | 39165,00 | 78 330,00 | 2 | 251 920,00 | 173 590,00 | 222% | 125960,00 |
| 26 | Скамья со спинкой "Modern" | 33588,62 | 134 354,48 | 4 | 868 320,00 | 733 965,52 | 546% | 217080,00 |
| 27 | Информационный стенд | 32410,00 | 32 410,00 | 1 | 52 260,00 | 19 850,00 | 61% | 52260,00 |
| 28 | Светодиодный комплекс GRD-SC33501 высотой 3300мм Айсберг 50Вт | 91875,00 | 2 572 500,00 | 28 | 4 164 720,00 | 1 592 220,00 | 62% | 148740,00 |
| 29 | Дорожки (тротуары) |  |  | 1 | 2 230 863,50 | 2 230 863,50 |  | 2230863,50 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 19 925 563,50 |  |  |  |

Отражение стоимости объектов в индивидуальных характеристиках в первичных учетных документах произведено без документов (решения комиссии по поступлению и выбытию активов, приказа учреждения). Стоимость объектов увеличена не пропорционально (таблица - №№ 8-17, 24-26). Цена за единицу по объектам №№ 8-17 изменилась относительно одинаковых цен на объекты, отраженных в КС-2.

Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости за январь 2021г. - ноябрь 2021г. по счету 101 «Основные средства» на 338 ед. на сумму 102416909,98 рублей выявлено следующее.

По счету 101.32 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения» отражен Детский игровой комплекс "Автогородок" 1 ед. на сумму 19999963,50 руб.

По счету 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения» отражен Пузыреплодник калинолисстный Red Banon 40-50 см 62 ед. на сумму 74400,00 руб. Завышение суммы, отраженной в бухгалтерском учете учреждения, т.к. общая сумма по контракту № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 составляет 19999963,50 руб.

Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости за январь 2022г. - август 2022г. по счету 101 «Основные средства» на 383 ед. на сумму 122911144,99 рублей выявлено следующее.

По счету 101.22 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» отражен Детский игровой комплекс "Автогородок" 1 ед. на сумму 19999963,50 руб.

В бухгалтерском учете учреждения отсутствуют объекты учета Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см – 62 ед. Стоимость по данным объектам учета согласно акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.09.2021г. составляет 146 021,00 руб. (пункты 66 – 72 КС-2), которые должны быть отражена на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой комплекс "Автогородок".

В бухгалтерском учете учреждения отсутствуют объекты учета Берёза повислая - 3 ед. Стоимость по данным объектам учета согласно акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.09.2021г. составляет 39 633,43 руб. (пункты 59 – 65 КС-2) и должна быть отражена на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой комплекс "Автогородок".

В учреждении была проведена инвентаризация нефинансовых активов. Согласно представленной инвентарной описи по нефинансовым активам на 01.12.2021 № 0000-000212 от 10.12.2021 по счету 101 «Основные средства» под номером 64 значится Детский игровой комплекс "Автогородок" инвентарный номер 000041013200007 – 1 ед. на сумму 19999963,50 руб. Объекты учета - Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50 см; Береза повислая отсутствуют в инвентарной описи.

Инвентаризационной комиссией был составлен акт №1 от 11.12.2021г. о результатах инвентаризации. В состав комиссии по инвентаризации входили:

-председатель комиссии: директор- Кожадей О.С.;

-члены комиссии: заместитель директора – Ротарь А.А.;

техник – Холодков Д.В.;

ведущий бухгалтер МБУ «МЦБ» - Морозова О.В.

По результатам инвентаризации фактическое наличие основных средств соответствовало данным бухгалтерского учета.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия также установлено отклонение между суммами в оборотно-сальдовой ведомости на 01.12.2021г. (102 416 909,98 руб.) и инвентарной описи по нефинансовым активам на 01.12.2021 № 0000-000212 от 10.12.2021 (102 021 914,98) на 394 995,00 рублей.

4. В соответствии с обращением Каширской городской прокуратуры № Вн-20460016-283-22/28264-20460016 от 20.09.2022г., 27.09.2022г. была проведена совместная выездная проверка для сопоставления фактически выполненных и принятых работ в рамках муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 с актом выполненных работ. Участником данной выездной проверки была назначена заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Исаева Т.В. Подтверждающая информация приведена в таблице.

Перечень объектов и видов работ по акту о приемке выполненных работ (КС-2) к контракту № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской Парк».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во по КС-2 | цена, руб. | Сумма, руб. | Кол-во по факту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берёза повислая / Betula pendula высота 350-400см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 10-15 м. Максимально, при благоприятных условиях достигает 25—30 м в высоту. Ствол гладкий, белый, ветви тонкие, повислые. Базисная стоимость: 9 630,50 = 9 630,5 | шт | 3 | 9630,50 | 28 891,50 | 3 |  |
| 2 | Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см, С5 | шт | 62 | 919,28 | 56 995,36 | 62 |  |
| 3 | Детский игровой комплекс S.ИК0101, основные габариты 4,9х1,3х3,0м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 1113000,00 | 1 113 000,00 | 1 | Надпись "Хлебная лавка" |
| 4 | Детский игровой домик "Отель" S.ДМ0101, основные габариты 3,5х1,4х2,3м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 731500,00 | 731 500,00 | 1 | Надпись "Родина" |
| 5 | Детский игровой комплекс "Вокзал" S.ИК0201, основные габариты 2,8х1,6х4,1м , производитель "Terraplay" | шт | 1 | 455087,50 | 455 087,50 | 1 | Надпись "Станция" |
| 6 | Детский игровой комплекс "Университет" S.ИК0301, основные габариты 8,8х4,0х3,0м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 2719543,75 | 2 719 543,75 | 1 | Надпись "Музей" |
| 7 | Детский игровой домик "Сервис" S.ДМ0201, основные габариты 2,1х1,1х3,0м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 560437,50 | 560 437,50 | 1 |  |
| 8 | Детский игровой комплекс "Больница" S.ИК0401, основные габариты 3,1х2,8х1,8м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 273000,00 | 273 000,00 | 1 |  |
| 9 | Декоративный элемент "Светофор", S.ДЭ0101, основные габариты 0,4х0,4х4,0м производитель "Terraplay" | шт | 8 | 38675,00 | 309 400,00 | 8 |  |
| 10 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Дети", S.ДЭ0201.01, производитель "Terraplay" | шт | 2 | 7000,50 | 14 001,00 | 2 |  |
| 11 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Въезд запрещен", S.ДЭ0201.02, производитель "Terraplay" | шт | 2 | 7000,50 | 14 001,00 | 2 |  |
| 12 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости", S.ДЭ0201.03, производитель "Terraplay" | шт | 4 | 7000,50 | 28 002,00 | 4 |  |
| 13 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Конец зоны ограничения максимальной скорости", S.ДЭ0201.04, производитель "Terraplay" | шт | 4 | 7000,50 | 28 002,00 | 4 | В наличии - установлены частично |
| 14 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Круговое движение", S.ДЭ0201.05, производитель "Terraplay" | шт | 8 | 7000,50 | 56 004,00 | 8 | В наличии - установлены частично 4 шт. по количеству примыканий на перекрестке с круговым движением |
| 15 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Дорога с односторонним движением", S.ДЭ0201.06, производитель "Terraplay" | шт | 2 | 7000,50 | 14 001,00 | 2 |  |
| 16 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Больница", S.ДЭ0201.07, производитель "Terraplay" | шт | 1 | 7000,50 | 7 000,50 | 1 |  |
| 17 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Авто заправочная станция", S.ДЭ0201.08, производитель "Terraplay" | шт | 1 | 7000,50 | 7 000,50 | 1 |  |
| 18 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Место отдыха", S.ДЭ0201.09, производитель "Terraplay" | шт | 1 | 7000,50 | 7 000,50 | 1 |  |
| 19 | Декоративный элемент "Дорожный знак "Полиция", S.ДЭ0201.10, производитель "Terraplay" | шт | 1 | 7000,50 | 7 000,50 | 1 |  |
| 20 | Качели-гнездо, S.КЧ0101, основные габариты 5,2х1,8х2,6м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 297150,00 | 297 150,00 | 1 |  |
| 21 | Карусель, S.КР0101, основные габариты 0,8х0,9м, производитель "Terraplay" | шт | 1 | 144725,00 | 144 725,00 | 1 |  |
| 22 | Качалка "Мотоцикл", S.КП0301, основные габариты 0,9х0,47х0,78м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 81900,00 | 81 900,00 | 1 |  |
| 23 | Качалка "Джип", S.КП0501, основные габариты 1,0х0,5х0,8м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 81900,00 | 81 900,00 | 1 |  |
| 24 | Детский игровой домик "Полиция" S.ДМ0301, основные габариты 1,0х1,0х2,5м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 141837,50 | 141 837,50 | 1 |  |
| 25 | Декоративный элемент "Заправка", S.ДЭ0301, основные габариты 0,55х0,35х1,6м производитель "Terraplay" | шт | 1 | 86100,00 | 86 100,00 | 1 |  |
| 26 | Урна "Modern", арт. АВ.МФ0101, производитель "Terraplay" | шт | 2 | 22002,32 | 44 004,64 | 2 |  |
| 27 | Урна для раздельного сбора мусора, арт. АВ.МФ0102, производитель "Terraplay" | шт | 2 | 39165,00 | 78 330,00 | 2 |  |
| 28 | Скамья со спинкой "Modern", арт. АВ.МФ0201, производитель "Terraplay" | шт | 4 | 33588,62 | 134 354,48 | 4 |  |
| 29 | Информационный стенд, арт. МФ0302, производитель "Terraplay" | шт | 1 | 32410,00 | 32 410,00 | 1 |  |
| Итого из подраздела 8.2 раздела 8 Установка малых архитектурных форм |  |  |  |  | 7466693,37 |  |  |
| 30 | Светодиодный комплекс GRD-SC33501 высотой 3300мм со светодиодным светильником Айсберг 50Вт 3000К | шт | 28 | 91875,00 | 2 572 500,00 | 28 |  |
| ВСЕГО по объектам ОС в составе КС-2 |  |  |  |  | 10125080,23 |  |  |
| 31 | Подготовительные работы - раздел 1 |  |  |  | 137 509,93 |  |  |
| 32 | Демонтажные работы - раздел 2 |  |  |  | 13 973,39 |  |  |
| 33 | Устройство бортовых камней - раздел 3 |  |  |  | 993 203,73 |  |  |
| 34 | Устройство а/б тротуара - раздел 4 |  |  |  | 701 624,13 |  |  |
| 35 | Устройство резинового покрытия - раздел 5 |  |  |  | 2 879 954,45 |  |  |
| 36 | Озеленение территории - раздел 6 |  |  |  | 403 165,41 |  |  |
| 37 | Высадка зеленых насаждений - раздел 7 |  |  |  | 99 767,57 |  |  |
| 38 | Установка малых архитектурных форм - раздел 8 |  |  |  | 678 480,47 |  |  |
| 39 | Устройство наружного освещения - раздел 9 |  |  |  | 633 876,94 |  |  |
| ВСЕГО по работам в составе КС-2 |  |  |  |  | 6 541 556,02 |  |  |
| ВСЕГО объекты ОС + работы |  |  |  |  | 16 666 636,25 |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  | 3 333 327,25 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 19 999 963,50 |  |  |
| ВСЕГО сумма по контракту |  |  |  |  | 19 999 963,50 |  |  |

Расхождений по фактическому количеству объектов не установлено.

ВЫВОДЫ:

На основании проведенного экспертно-аналитической мероприятия по  заключению и исполнению муниципального контракта №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк» и представленных документов и материалов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установлены следующие нарушения:

- Пункт 02.02.003 Классификатора – «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 02.02.001, 02.02.002, 02.12-02.12.003 Классификатора)» в части оформления акта приемки-передачи №0000-000191 от 17.11.2021г., отражения стоимости объектов учета в индивидуальных характеристиках объекта учета, несоответствия сумм в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета, отсутствия в учете объектов основных средств.

- Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом» в части оформления документов по инвентаризации.

Информация о нарушениях с предложениями (рекомендациями) об их устранении будет направлена директору МАУК «Городской парк» дополнительно.