Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Кашира

от 31.10.2019г. № 3235-па»

**Муниципальная программа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Бородин Ю.Д. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел капитального строительства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 42 852,59 | 34 164,24 | 0,00 | 8 688,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 970,61 | 157,12 | 0,00 | 632,19 | 181,30 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 43 823,20 | 34 321,36 | 0,00 | 9 320,54 | 181,30 | 0,00 |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

**10. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**10.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел капитального строительства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 42 852,59 | 34 164,24 | 0,00 | 8 688,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 970,61 | 157,12 | 0,00 | 632,19 | 181,30 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 43 823,20 | 34 321,36 | 0,00 | 9 320,54 | 181,30 | 0,00 |

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

1**0.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприя-  тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 5 |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2022-2023 годы | Итого: | 729,40 | 0,00 | 0,00 | 548,10 | 181,30 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 729,40 | 0,00 | 0,00 | 548,10 | 181,30 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета\* | 2022- 2023 годы | Итого: | 729,40 | 0,00 | 0,00 | 548,10 | 181,30 | 0,00 | Отдел капитального строительства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира | - |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 729,40 | 0,00 | 0,00 | 548,10 | 181,30 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2020-2026 годы | Итого: | 43 093,80 | 34 321,36 | 0,00 | 8 772,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 42 852,59 | 34 164,24 | 0,00 | 8 688,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 241,21 | 157,12 | 0,00 | 84,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие Р5.01.  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 2020-2026 годы | Итого: | 43 093,80 | 34 321,36 | 0,00 | 8 772,44 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта –  0 единица.  В том числе:  2020год-0; 2021год-0; 2022год–0; 2023год–0; 2024год -0. |
| Средства бюджета Московской области | 42 852,59 | 34 164,24 | 0,00 | 8 688,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 241,21 | 157,12 | 0,00 | 84,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Подпрограмме 5 | | Итого: | 43 823,20 | 34 321,36 | 0,00 | 9 320,54 | 181,30 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 42 852,59 | 34 164,24 | 0,00 | 8 688,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 970,61 | 157,12 | 0,00 | 632,19 | 181,30 | 0,00 |

\* дополнительное финансирование за счет бюджета г.о. Кашира по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, г. Кашира, мкр. Ожерелье (ПИР и строительство)» .

Приложение №4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

**10.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр,погонный метр, место, койко-место и т.д.) | | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г. Кашира, ул. Парковая, д. 5, вл. 2 (ПИР и строительство) | 74 чел/см | | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 27.05.2019 -30.09.2026 | 14.12.2026 | 687 806,78 | 6 550,42 | | **Итого:** | | **19 851,33** | | **19 486,79** | **0,00** | **364,54** | **0,00** | **0,00** | | **649 427,00** | |
| 0,0 | | Средства бюджета Московской области | | 19 842,55 | | 19 478,02 | 0,00 | 364,53 | 0,00 | 0,00 | | 649 113,90 | |
| 6 550,42 | | Средства бюджета городского округа Кашира | | 8,78 | | 8,77 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | 313,10 | |
|  |  |  | | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 978,03 | |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, г. Кашира, мкр. Ожерелье (ПИР и строительство) | 135 чел/см | | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.11.2019 -14.12.2026 | 15.02.2027 | 443 140,28 | 18,84 | | **Итого:** | | **23 242,47** | | **14 834,57** | **0,00** | **8 407,90** | **0,00** | **0,00** | | **411 775,31** | |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 23 010,04 | | 14 686,22 | 0,00 | 8 323,82 | 0,00 | 0,00 | | 407 676,21 | |
| 18,84 | | Средства бюджета городского округа Кашира | | 232,43 | | 148,35 | 0,00 | 84,08 | 0,00 | 0,00 | | 4 099,10 | |
|  |  |  | | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 103,66 | |
| 3 | **Всего по мероприятию:** | | | | | |  | **6 569,26** | | **Всего:** | | **43 093,80** | | **34 321,36** | **0,00** | **8 772,44** | **0,00** | **0,00** | | 1 061 202,31 | |
|  | **0,0** | | **Средства бюджета Московской области** | | **42 852,59** | | **34 164,24** | **0,00** | **8 688,35** | **0,00** | **0,00** | | 1 056 790,11 | |
|  | **6 569,26** | | **Средства бюджета городского округа Кашира** | | **241,21** | | **157,12** | **0,00** | **84,09** | **0,00** | **0,00** | | 4 412,20 | |
|  |  | | | | | | Кроме того: строительный контроль |  | | Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 081,69 | |
|  | **Справочная таблица** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество объектов | | | Всего, в т.ч. по годам реализации | | | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |  | |  |  | |  | |  |
| вводимых | | | 0 | | | | - | | - | - | - | | - |  | |  |  | |  | |  |
| открываемых | | | 0 | | | | - | | - | - | - | | - |  | |  |  | |  | |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

городского округа Кашира

**10.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр,погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г. Кашира, ул. Парковая, д. 5, вл. 2 (ПИР и строительство) | 74 чел/см | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 27.05.2019 -30.09.2026 | 14.12.2026 | 631,30 | 0,00 | **Итого:** | **631,30** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **181,30** | **0,00** | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 631,30 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 181,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, г. Кашира, мкр. Ожерелье (ПИР и строительство) | 135 чел/см | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 05.11.2019 -14.12.2026 | 15.02.2027 | 98,12 | 0,00 | **Итого:** | **98,10** | **0,00** | **0,00** | **98,10** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Всего по мероприятию:** | | | | |  | **0,00** | **Всего:** | **729,40** | **0,00** | **0,00** | **548,10** | **181,30** | **0,00** | 0,00 |
|  | **0,00** | **Средства бюджета городского округа Кашира** | **729,40** | **0,00** | **0,00** | **548,10** | **181,30** | **0,00** | 0,00 |